Wzór umowy NZ/215/40/2010

zawarta w dniu .............. w Krośnie  pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II  38-400  Krosno, ul. Korczyńska 57,

wpisanym do KRS   0000014669,  REGON  000308620,   NIP  6842120222

reprezentowanym przez:

Dyrektora –  Mirosław Leśniewski

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

Firmą; .............................................................................

Siedziba: .........................................................................

wpisaną do ......................................................................

reprezentowaną przez:....................................................

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

W wyniku dokonania wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 19 poz. 177 z dnia 9 luty 2004 r.) Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia roli Inżyniera Kontraktu 
	w ramach działania 12.1 – Rozwój ratownictwa medycznego priorytetu XII w  oparciu o 	umowę z dnia 1 kwietnia 2010 roku o dofinansowanie projektu „Modernizacja i 	doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu 	Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie”  w trakcie realizacji inwestycji do momentu 	zatwierdzenia końcowego rozliczenia rzeczowo - finansowego i potwierdzenia 	poprawności przez Instytucję Wdrażającą tj. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 	Zdrowia.

- Usługa objęta niniejszym postępowaniem musi być wykonana zgodnie z:

  - polskimi normami i przepisami

  - dokumentacją techniczną,

  - wszystkimi dokumentami stanowiącymi integralne części projektu,

  - procedurami obowiązującymi przy realizacji projektów finansowanych w ramach 		Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

  - wymaganiami i wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

  - warunkami określonymi w dokumentach SIWZ.

§ 2.

Obowiązki Wykonawcy.

Na Wykonawcy (Inżynierze Kontraktu) ciążą następujące obowiązki:

- Analiza harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu, w przypadkach 	koniecznych – dokonanie jego aktualizacji

- Doradztwo techniczne w zakresie parametryzacji i instalacji sprzętu medycznego,

- Zatwierdzanie projektów specyfikacji oraz nadzór nad właściwym prowadzeniem 	postępowań – w oparciu o ustawę z dnia 20 listopada 2007  r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, 	poz.1655 ze zmianami) Prawo zamówień publicznych

- Prowadzenie bieżącej kontroli poniesionych kosztów oraz doradztwo w dokonywaniu ich 	rozliczeń,

- Nadzorowanie działań w zakresie informacji i promocji,

- Systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz niezwłoczne 	informowanie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach,

- Czynności doradcze w zakresie:

  - przygotowania sprawozdań okresowych i końcowego,

  - dokonania końcowego rozliczenia płatności.

  - Inżynier kontraktu zobowiązany jest do raportowania postępów realizacji projektu oraz 	postępów swojej pracy, poprzez raporty (sprawozdania):

  - raport wstępny, opracowany w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy, który będzie zawierał analizę całości dokumentacji,

  - raporty kwartalne, opracowane do 15 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu każdego kwartału, zawierające opis bieżącego zaawansowania prac,

  - raport końcowy na 10 dni przed dokonaniem końcowego rozliczeniem płatności

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego.

            - Zamawiający przekaże Wykonawcy istotne informacje, materiały, dane wyjściowe i 	dokumenty w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

            - W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego – uzgodnionych wcześniej przez 	strony w formie pisemnych uzgodnień – terminów dostarczenia danych określonych w 	ust. 1, lub gdy dostarczone dane 	będą niepełne lub wadliwe, Wykonawca ma prawo 	żądać zmiany terminów wykonania przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego części.

            - W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

- udzielenia Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienia w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania tego wystąpienia,

- współdziałania w celu realizacji przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w niniejszej umowie.

4. 	Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie 	o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie 	wykonywania przedmiotu niniejszej 	umowy.

§ 4.

Termin realizacji umowy.

            - Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej podpsiania do momentu zatwierdzenia 	końcowego rozliczenia rzeczowo-finansowego i potwierdzenia poprawności przez 	Instytucję Wdrażającą  tj. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

§ 5.

Zakres umocowania Wykonawcy do reprezentacji Zamawiającego.

            - Wykonawca pełniąc czynności Inżyniera Kontraktu działa w imieniu i na rzecz 	Zamawiającego

            - W ramach tych czynności Wykonawca w szczególności nie jest upoważniony do:

- zaciągania zobowiązań,

- zwalniania z zobowiązań,

- zawierania umów,

- zmieniania umów,

- zlecania robót dodatkowych

wobec wszelkich uczestników procesu budowlanego, bez uzyskania zgody Zamawiającego.

§ 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie czynności objętych niniejszą umową ustala się 	w 	wysokości ...................netto (słownie : ..................), ........................brutto (słownie : 	........................................złotych.).

- Miesięczne wynagrodzenie ustala się w następujący sposób:

- Pierwsza płatność po przedstawieniu Zamawiającemu raportu wstępnego 
	w wysokości 25 % wynagrodzenia określonego w ust. 1

- Druga płatność po zakończeniu III kwartału 2010 roku w wysokości 25 % 	wynagrodzenia określonego w ust. 1

- Trzecia płatność w wysokości  50 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi w 	rozliczeniu końcowym projektu 15 grudnia 2010 roku.

- Ustala się termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na 30 dni od dnia otrzymania faktur VAT przez Zamawiającego.

§ 8.

Odstąpienie od umowy.

            - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących 	przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął działań bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 21 dni,

- jeżeli pomimo, uprzednich 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego wyrażonych na piśmie, Wykonawca nie wykonuje obowiązków związanych z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Odstąpienie winno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia.

- W przypadkach podanych w ust. 1 Strony dokonują rozliczenia wyłącznie za czynności 	wykonane.

§ 9.

Odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego.

- Zamawiający stwierdzając, iż Wykonawca nie wykonuje umowy w sposób należyty może:

  - żądać wykonywania umowy – świadczenia usług  w sposób należyty, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin z zastrzeżeniem, że w po bezskutecznym upływie ustalonego terminu odstąpi od niniejszej umowy,

  - żądać obniżenia wynagrodzenia wykonawcy

  - odstąpić od umowy, jeżeli uchybienia wykonawcy są istotne i uniemożliwiają terminową realizację projektu

- Realizując obowiązki określone niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje 	się do działania z najwyższą starannością oraz w sposób zabezpieczający interesy 	Zamawiającego związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego będącego 	przedmiotem niniejszej umowy

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za własne winy i zaniedbania zarówno, 	jeżeli skutki jego błędów zostaną stwierdzone na etapie urządzania jak i wykorzystania 	obiektów oraz korzystania z zainstalowanego w nich sprzętu medycznego

§ 10.

Kary umowne.

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1, z terminem płatności 21 dni od daty odstąpienia od umowy,

  - zwłoki w wykonaniu czynności określonych w § 2 w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za tę pracę, za każdy dzień zwłoki,

  - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1, .

2. W wypadku gdyby wartość szkody poniesionej przez Zamawiającego wskutek nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę przewyższała wysokość ustanowionych kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11

Zakaz zbywania wierzytelności

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 12

Obowiązek informowania o zmianach organizacyjno-prawnych

            - W przypadku planowania przez Wykonawcę zmian organizacyjno-prawnych, 	tj. ewentualnego połączenia się z innym podmiotem gospodarczym, bądź likwidacją jest 	on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 30 dni 	przed planowaną zmianą.

            - W przypadku określonym w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia 	od umowy.

§ 13

Forma zmian umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Wybór prawa, prorogatio fori

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych do tych ustaw, a ewentualne spory  mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy  rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 15

Egzemplarze umowy

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA