UMOWA  EZ/215/16/2010		Załącznik nr 3

zawarta w dniu ………....……… w Krośnie

pomiędzy

I. Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II 38-400 Krosno, 
ul. Korczyńska 57,

wpisanym do KRS 0000014669, REGON 000308620, NIP 6842120222

reprezentowanym przez:

Dyrektora –

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

II. Firmą

Siedziba:

wpisaną do KRS / EDG...............................,REGON ...........................,NIP ............................

reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

Zamawiający i Wykonawca rozumiani łącznie zwani są w dalszej części Stronami.

Umowę niniejszą zawiera się w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) – znak sprawy EZ/215/16/2010

Strony postanawiają, co następuje:

I. Postanowienia wspólne dla opracowania dokumentacji i wykonawstwa robót budowlanych

§ 1 Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego następującego zamówienia:

  - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej zewnętrznej oraz fragmentów sieci wewnętrznej w budynkach Szpitala przy ul. Korczyńskiej z uwzględnieniem poprawy niezawodności zasilania budowanego Bloku operacyjnego.

  - Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej w pkt 1 dokumentacji.

- Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia na etapie realizacji umowy do 20 % wartości zamówienia.

§ 2 Zobowiązania Stron – ogólnie

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

- Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto (słownie: ..............................) + podatek od towarów i usług VAT w stawce ............. %,  co daje kwotę  brutto ................................ zł  (słownie: ........................... złotych brutto).

- W skład wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1 wchodzi wynagrodzenie:

  - za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości netto (słownie: ..............................) + podatek od towarów i usług VAT w stawce ............. %,  co daje kwotę  brutto ................................ zł  (słownie: ........................... złotych brutto);

  - za wykonanie robót budowlanych w oparciu o przygotowaną dokumentację w wysokości netto (słownie: ..............................) + podatek od towarów i usług VAT w stawce ............. %,  co daje kwotę  brutto ................................ zł  (słownie: ........................... złotych brutto).

- Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, niemożliwym do podwyższenia choćby rozmiar lub koszt realizacji zamówienia był niemożliwy do przewidzenia w momencie zawierania umowy.

- W przypadku, gdy w toku realizacji umowy Zamawiający ustali, iż pewne roboty nie będą wykonywane lub będą wykonywane w mniejszym obmiarze albo, że pewne urządzenia lub materiały nie będą dostarczane lub będą dostarczane w mniejszej niż pierwotnie ustalona ilości, wówczas wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 zostanie obniżone o wartość niewykonanych robót oraz nie dostarczonych urządzeń.

§ 4 Warunki płatności wynagrodzenia Wykonawcy

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 3 ust., 2 pkt. 1 płatne będzie w dwóch ratach:

    - Pierwsza faktura VAT zostanie wystawiona do dnia 10.12.2010 roku na podstawie procentowego zaawansowania prac projektowych ( I rata)

    - Druga rata po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej po przedłożeniu faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu odbioru dokumentacji projektowej podpisanego przez Strony oraz Inspektora Nadzoru.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty (wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 3 ust. 2 pkt. 2) odbywać się będzie fakturami częściowymi, wystawianymi za roboty wykonane, obejmujące okresy nie krótsze niż miesięczne zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.

- Ostatnia faktura za wykonane roboty w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2 pkt. 2 może zostać wystawiona w terminie 30 od dnia protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej może być również faktura zakupu materiałów przez Wykonawcę zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia robót stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Podstawą wypłaty jakiejkolwiek części wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie prawidłowej, właściwej faktury VAT do sekretariatu Zamawiającego. Każda faktura powinna być sygnowana numerem Umowy.

- Termin zapłaty należności z faktur Wykonawcy ustala się na …… (min. 30) dni od daty dostarczenia faktury do sekretariatu Zamawiającego. W razie dostarczenia nieprawidłowej faktury termin zapłaty biegnie od dostarczenia właściwej faktury korygującej.

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za dzień płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu i pieczęci Zamawiającego.

II. Postanowienia dotyczące dokumentacji

§ 5 Wymogi dotyczące wykonania dokumentacji

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie i zobowiązuje się do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej zewnętrznej oraz fragmentów sieci wewnętrznej w budynkach Szpitala przy ul. Korczyńskiej z uwzględnieniem poprawy niezawodności zasilania budowanego Bloku operacyjnego.

- Wykonawca obowiązany jest wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami (w szczególności Polskie Normy), zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzy technicznej.

- Wykonawca obowiązany jest przy wykonywaniu dokumentacji projektowej uwzględnić w szczególności przepisy:

  - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759);

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.);

  - Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. 2005 r., Nr 239, poz. 2019);

  - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417).

- Wykonawca przy wykonaniu dokumentacji projektowej obowiązany jest uwzględnić wymogi i wskazania zawarte w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Przed wykonaniem dokumentacji projektowej Wykonawca obowiązany jest do dokonania szczegółowej, dokładnej, starannej wizji lokalnej i uwzględnienia dokonanych spostrzeżeń w dokumentacji projektowej.

- Przy pracach projektowych Wykonawca winien uwzględnić:

  - Załącznik nr 6 do SIWZ

  - Załącznik nr 7 do SIWZ „Parametry techniczne i eksploatacyjne generatorów dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru”

  - Projekt budowlano architektoniczny „Dostosowanie budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie do wymagań ochrony przeciwpożarowej”,

  - Program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcję projektowo-przestrzenną nowego bloku operacyjnego.

  - Dokumentację projektową na przebudowę SOR-u oraz wykonywaną dokumentację projektową na przebudowę parkingu przy SOR.

  - Projektowany przez firmę Fresenius budynek stacji dializ i Oddziału Nefrologicznego

- Opracowany projekt musi odwzorowywać istniejący system zasilania w wodę Szpitala przy ulicy Korczyńskiej uwzględnić postęp techniczny w zakresie projektowanych urządzeń i armatury, poprawę niezawodności zasilania w wodę w kontekście konieczności zasilania z tego przyłącza nowego budynku bloku operacyjnego z OAiIT i centralną sterylizacją oraz winien uwzględniać zapotrzebowanie pod nowo-budowany blok operacyjny, przebudowywany budynek Poradni Chorób Zakaźnych, Oddziału i Poradni Odwykowej oraz projektowany budynek Stacji Dializ. Układ połączeń i system zasuw odcinających musi umożliwiać zasilanie budynków medycznych w systemie awaryjnym:

- praca z pominięciem hydroforni oraz zbiorników wody zapasowej,

- nieprzerwaną, określoną przepisami pracę tylko ze zbiorników wody zapasowej.

- Możliwość drugostronnego zasilania obiektów w przypadku rozszczelnienia jednej nitki.

- Wykonawca na etapie projektowania oraz wykonania robót winien jest uwzględnić istniejącą 	infrastrukturę budynków Szpitala z istniejącymi drogami i parkingami w szczególności funkcjonujące w Szpitalu sieci zewnętrzne. W razie ich uszkodzenia Wykonawca na własny koszt dokona stosownych napraw przywracając ich prawidłowe działanie.

- Wykonawca po uzgodnieniach z Zamawiającym opracuje wstępną koncepcje zadania zawierającą między innymi: parametry urządzeń, technologię i materiały wchodzące w zakres modernizacji

- Należy przewidzieć prowadzenie robót na czynnym obiekcie szpitala, a wyłączenie zasilania wody dla funkcjonujących obiektów jedynie na czas dokonania niezbędnych przełączeń.

- Wykonawca obowiązany jest do:

  - Formalnego uzgodnienia koncepcji w zakresie rozwiązań funkcjonalnych przed rozpoczęciem opracowywania dokumentacji oraz uwzględnienie, podczas opracowywania projektu, wymogów Zamawiającego;

  - Konsultowania z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania dokumentacji, elementów dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty, rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych - przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnią minimalizację kosztów inwestycji i eksploatacji

- Wykonawca nie może sugerować rozwiązań konkretnego producenta. Wykonawca obowiązany jest wskazywać na kryteria doboru rozwiązania bez odwoływania się do nazw, firm, znaków towarowych.  Wykonawca powinien podać przykładowe wyliczenie możliwych rozwiązań różnych producentów.

- Dokumentację projektową należy opracować w 6 egzemplarzach. Wszystkie opracowania należy również dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD/DVD w 4 egzemplarzach.

- Wykonawca gwarantuje, że przekazana dokumentacja projektowa będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i międzybranżowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. Zawierać będzie oświadczenie Wykonawcy, o zgodności projektu z przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą.

§ 6 Zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem dokumentacji projektowej

- W związku z wykonywaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca zobowiązany jest także do:

  - Wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego do celów projektowych;

  - Wykonania wszystkich niezbędnych badań i opracowań, uzyskanie warunków technicznych, opinii i sprawdzeń niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia inwestycji, w tym w szczególności:

    - Współpraca z Zamawiającym w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji celu publicznego (jeżeli takowa będzie wymagana) – teren inwestycji nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego;

    - Wykonanie badań geotechnicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839);

    - Zlecenie aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych;

  - Przygotowania i złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia inwestycji

  - Sprawowanie nadzoru autorskiego.

- Wykonawca uzyska dla dokumentacji wszystkie konieczne do jej realizacji zgody oraz zezwolenia wymagane przez przepisy wydane przez organy uprawnione do zatwierdzania i opiniowania projektów, a w szczególności:

    - Uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych,

    - Uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP,

    - Uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej,

- W przypadku, gdy w toku wykonawstwa robót budowlanych zajdzie konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, Wykonawca wprowadzi te zmiany (również w wersji elektronicznej) i dostarczy komplet poprawionej dokumentacji poprawione wersje do siedziby Zamawiającego w terminie nie przekraczającym 4 dni od stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian (§ 5 Umowy stosuje się odpowiednio).

- W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej.

- Koszty wykonania obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie (§ 6 ust. 1 – 4) w całości pokrywa Wykonawca.

§ 7 Współdziałanie Zamawiającego z Wykonawcą przy opracowywaniu dokumentacji projektowej.

Zamawiający zobowiązuje się do:

  - Udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienia związane z wykonywaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie do 7 dni liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia;

  - Udostępnienia dokumentów i danych, związanych z wykonaniem prac projektowych, będących w posiadaniu Zamawiającego, a mogących mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości;

  - Współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w Umowie.

§ 8 Dopuszczalne podwykonawstwo w zakresie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie części prac projektowych i usług ujętych w niniejszej Umowie odpowiednim, wyspecjalizowanym podwykonawcom, pod następującymi warunkami:

  - Nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej Umowie;

  - Nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej;

  - Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość podzleconych prac;

  - Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za pomocą których zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie;

  - w umowie z podwykonawcą Wykonawca zastrzeże obowiązek pełnienia przez niego nadzoru autorskiego.

- Wykonawca nie może zlecać wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, który nie posiada wymaganych prawem uprawnień do wykonania zleconych prac lub usług, nie dysponuje własnym potencjałem technicznym lub jest zagrożony bankructwem.

§ 9 Prawa autorskie do dokumentacji projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji, który powstanie w związku i w wyniku wykonania niniejszej Umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby lub podmioty działające na jego zlecenie („Prawa Autorskie”).

- Prawa autorskie majątkowe do całej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej Umowy przechodzą na Zamawiającego z chwila podpisania protokołu odbioru.

- Przejście praw autorskich, o których mowa w ust. 2, obejmuje następujące pola  eksploatacji:

    - Zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa w tym m.in. poprzez dyskietki, CD-romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),

    - Wprowadzanie do pamięci komputera,

    - Prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i w innej sieci komputerowej,

    - Wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach nie komercyjnych,

    - Postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia na realizację przedmiotu objętego dokumentacją projektowo-kosztorysową, przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz potrzeb Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich praw autorskich będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do części dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanych przez podwykonawców, lub też poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że dana cześć dokumentacji projektowej jest jego samodzielnym dziełem i że posiada do niej wyłączne i samodzielne oraz wszelkie prawa autorskie.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 zawiera w sobie pełne i kompletne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do dokumentacji.

- W przypadku wystąpienia przez jakakolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizacje planowanej inwestycji.

- Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiającemu przysługuje możliwość dalszego opracowania dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja (autorskie prawa zależne).

  - Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzenie z wykonanych przez Zamawiającego lub przez inne podmioty dla Zamawiającego opracowań dokumentacji projektowej.

  - Wykonawca obowiązany jest do uzyskania zgody ewentualnych podwykonawców dokumentacji projektowej na korzystanie i rozporządzenie z wykonanych przez Zamawiającego lub przez inne podmioty dla Zamawiającego opracowań dokumentacji projektowej.

§ 10 Nadzór Autorski

- Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego wobec opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

  - Czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją;

  - Uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy, inspektora nadzoru lub Zamawiającego oraz uzgadnianiu ich z organami uprawnionymi do zatwierdzania projektów (w przypadku, kiedy jest to konieczne).

  - Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

  - Udziału w naradach technicznych,

  - Udziału w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji;

  - Weryfikacji dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Wszelkie zmiany, aktualizacje rozwiązań projektowych itp. wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, muszą być potwierdzone przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Potwierdzeniami tymi, w zależności od wielkości i rodzaju zmian, mogą być:

  - Stosowne zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji,

  - Rysunki zamienne lub szkice albo nowe składniki dokumentacji projektowej opatrzone datą, podpisem, informacją, jaki element dokumentacji zastępują lub uzupełniają oraz zgoda na wprowadzenie odpowiednich organów, jeżeli taka zgoda jest wymagana, protokoły lub notatki służbowe właściwie sporządzone i podpisane,

  - Wpisy do dziennika budowy.

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski na wezwanie Zamawiającego. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta (-ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb, określonych przez Zamawiającego lub występujących w jego imieniu Inwestora Zastępczego albo inspektora nadzoru.

- Projektant wykonując czynności nadzoru autorskiego jest zobowiązany odnotować swoją obecność na placu budowy w dzienniku budowy.

§ 11 Termin wykonania i przekazania dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania kompletnej dokumentacji projektowej w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację zaopatrzoną w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o jej kompletności w siedzibie Zamawiającego w jednym egzemplarzu nie później niż 5 dni przed upływem terminu realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1, celem zgłoszenia uwag lub akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) od daty przekazania winien zgłosić uwagi i zastrzeżenia do otrzymanej Dokumentacji w formie pisemnej lub ją zaakceptować, brak uwag w tym terminie uznaje się za akceptację.

- Akceptacja dokumentacji przez Zamawiającego nie znosi odpowiedzialności Wykonawcy za jej wady i błędy.

- Po otrzymaniu ewentualnych uwag i zastrzeżeń Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia i/lub wyjaśnienia oraz przedstawienia zmodyfikowanej Dokumentacji w terminie kolejnych 2 dni roboczych (bez sobót, niedziel i świąt).

- Po otrzymaniu zmodyfikowanej dokumentacji Zamawiający będzie miał prawo jej ponownego sprawdzenia i analizy.

- W przypadku ponownego zgłoszenia uwag czy zastrzeżeń w formie pisemnej, postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o braku uwag lub zastrzeżeń, Wykonawca złoży egzemplarze kompletnej dokumentacji w formie papierowej i w formie elektronicznej (płyta CD), zgodnie z przepisem § 5 ust. 15, stanowiące podstawę do podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy będącego podstawą do wystawienia faktury (załącznikiem do faktury).

§ 12 Gwarancja jakości dokumentacji.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na opracowywaną dokumentację.

- Okres gwarancji biegnie od dnia przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dnia dobiegnięcia końca okresu, na który wykonawca udziela gwarancji jakości wykonania robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową lub jej część może:

  - Żądać usunięcia przez Wykonawcę wad wyznaczając termin – z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od niniejszej Umowy odstąpić z winy Wykonawcy;

  - Odstąpić od niniejszej Umowy, z winy Wykonawcy, jeśli wady wskazane w dokumentacji projektowej nie zostały usunięte we wskazanym terminie;

  - Nie żądając usunięcia wad – żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy;

  - Powierzyć opracowanie dokumentacji projektowej (jej wadliwej części) podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, bez względu na przysługujące Wykonawcy prawa do utworu.

- Wszelkie koszty usuwania wad w dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca.

III. Postanowienia dotyczące wykonawstwa robót

§ 13 Zakres robót budowlanych

- Zakres rzeczowy niniejszej umowy obejmuje wykonanie (według opracowanej dokumentacji) … przebudowy sieci wodociągowej zewnętrznej oraz fragmentów sieci wewnętrznych w budynkach Szpitala przy ul. Korczyńskiej z uwzględnieniem poprawy niezawodności zasilania budowanego Bloku operacyjnego a w szczególności::

  - Kompleksowa wymiana armatury i rur na rury PE – polietylenowe w technologii zgrzewania, wraz z równoległym ułożeniem dodatkowej rury PCV dla celów sygnalizacji oraz monitoringu.

  - Modernizacja wyposażenia zbiorników wody zapasowej – wymiana zaworów pływakowych, wyposażenia, drzwi, drabinek i podestów ze stali nierdzewnej.

  - Wykonanie odmulania zbiorników wody uzdatnionej połączone z czyszczeniem i dezynfekcją ścian wewnętrznych zbiornika i lokalizacją ewentualnych wycieków wody.

  - Wykonanie układu pomiaru poboru z głównej studzienki wodomierzowej i sygnalizacji poziomu wody w zbiornikach umożliwiającego zdalny odczyt i analizę parametrów.

  - Modernizacja hydroforni – wymiana pomp (należy zastosować pompy pionowe), zbiorników wody i sprężonego powietrza, instalacji, kolektorów, osprzętu i armatury niezbędnej dla funkcjonowania hydroforni. Kolektory rurociągi należy wykonać z rur PE w technologii zgrzewania

  - Wykonanie zasilania elektrycznego pomp hydroforowych i układu sterującego pracą pomp wraz z rejestracją  czasu pracy pomp i ciśnień oraz stanów awaryjnych z możliwością zdalnego odczytu i analizy parametrów.

  - Wykonanie układów pomiarowych dla wody zimnej i ciepłej (pomiar poziomu wody w zbiornikach wody zapasowej) w komorze oraz we wszystkich obiektach szpitala umożliwiających zdalny odczyt i analizę danych. Należy rozważyć możliwość instalacji liczników ultradźwiękowych dla pomiaru ciepłej wody użytkowej.

  - Wykonanie awaryjnego hydroforu w budynku A w celu dostosowania ciśnienia wody miejskiej dla potrzeb Szpitala. Hydrofor należy zlokalizować w przestrzeni instalacyjnej w budynku A z montażem studzienki i pompy dla przechwycenia wody w przypadku awarii zbiornika. Dla utrzymania ciągłości zasilania pompy w energię elektryczną zastosować agregat prądotwórczy z samo rozruchem wraz z układem SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy).

  - Wykonanie systemu poprawy jakości ciepłej wody użytkowej dla utrzymania standardu i parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417), przez montaż generatorów dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru. Urządzenia należy zainstalować w wymiennikowniach:

- W budynku B dla zapewnienia standardu ciepłej wody użytkowej dla oddziałów w budynkach B i A

- W budynku H dla zapewnienia standardu ciepłej wody użytkowej dla oddziałów w tym budynku.

  - Instalacja komputera z oprogramowaniem do zbierania danych ze wszystkich punktów objętych opomiarowaniem i ich analizy należy zlokalizować w dyżurce konserwatorów w budynku B.

  - Wykonanie sieci hydrantowej i montaż hydrantów zewnętrznych zgodnie z wymaganiami przepisów p-poż. i opracowanym przez firmę Cerbex „Projektem dostosowania Szpitala do wymagań p-poż.”.

  - Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy wodociągowej sieci zasilającej do głównych rozdzielaczy w przestrzeni instalacyjnej dla każdego budynku kompleksu medycznego oraz przyłączy budynków zaplecza technicznego i gospodarczego.

- Modernizacja sieci wodociągowej musi zapewnić zapotrzebowanie na wodę dla wszystkich obiektów Szpitala, dla powstającego Bloku Operacyjnego z Odziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizacją, przebudowywanego budynku warsztatów i zwierzętarni pod potrzeby oddziału i poradni odwykowej oraz poradni chorób zakaźnych oraz projektowanego budynku Stacji Dializ.

§ 14 Terminy wykonania robót

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- Przekazanie terenu budowy następować będzie sukcesywnie w terminie od 2 dni od daty zawarcia umowy,

- Zadanie zostanie wykonane w terminie nie późniejszym niż 7 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do przewidzenia i uwzględnienia konieczności wykonywania robót 	w czynnych, pracujących obiektach Zamawiającego.

§ 15 Wykonawstwo robót zgodnie z dokumentacją

1. 	Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane wchodzące w skład  przedmiotu umowy na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej,  po jej sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.

§ 16 Ustanowienie kierownika budowy

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ........................... upr. bud. nr 
	...............................................

- Wykonawca gwarantuje, że wskazana  w ust. 1. osoba pełniąca funkcję kierownika budowy posiada wszelkie wymagane uprawnienia niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które prowadzić będą prace wraz z uprawnieniami do prowadzenia tych prac - w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

§ 17 Ryczałt za media

W razie konieczności korzystania przez Wykonawcę z mediów Zamawiającego w szczególności wody i energii elektrycznej Zamawiający zapewni Wykonawcy  źródło poboru energii elektrycznej i wody. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić energię elektryczną oraz wodę odpłatnie w formie ryczałtu uzgodnionego przez strony.  Wysokość oraz formę płatności ryczałtu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 18 Teren budowy

- W czasie realizacji robót Wykonawca udostępni teren budowy Zamawiającemu oraz będzie go utrzymywał w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał z niego i utylizował zbędne materiały, odpady i śmieci oraz zbędne urządzenia. Transport materiałów masowych na teren budowy, gruzu i odpadów z terenu budowy nie może odbywać się korytarzami budynków Zamawiającego. Wykonawca zastosuje do transportu odpowiednie urządzenia i środki transportu zewnętrznego.

- Na terenie budowy mogą być składowane jedynie materiały wykorzystywane w bieżących pracach  budowlano-montażowych.

- Wykonawca zapewnia właściwą organizację i koordynację robót.\

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych robót.

- Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy uprawnionym pracownikom Zamawiającego oraz organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsca wykonywania robót i przekazać je Zamawiającemu w terminie zgodnym z datą podpisania protokołu wykonania poszczególnych etapów robót oraz odbioru końcowego.

- Wykonawca zapewnia dozór i zabezpieczenie terenu budowy.

§ 19 Ubezpieczenie OC Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr ............... na kwotę .................... zł, od  wszelkich ryzyk budowlanych, którą objęta będzie również niniejsza Umową. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia co najmniej do dnia bezusterkowego odbioru  końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy.

§ 20 Stosowane materiały

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych  do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie - Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

- Na użyte materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, atesty, aprobaty techniczne, jeżeli właściwe przepisy wymagają posiadania takich dokumentów.

§ 21 Obowiązki Wykonawcy

1.	Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w 	terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany 	jest odkryć roboty w zakresie niezbędnym do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu  poprzedniego na własny koszt.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robót, ich części, bądź urządzeń 	Zamawiającego w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż., ochrona mienia powierzonego i własnego

- Zabezpieczenie sprzętu, urządzeń, materiałów, pomieszczeń przed zakurzeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Wywóz i utylizacja na własny koszt odpadów powstałych w trakcie robót,

- Pokrycie kosztów wykorzystywanych mediów, zgodnie z § 18,

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 	Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami 	państwowymi i branżowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz 	za zgodność realizacji z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych oraz z zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych posiadające potwierdzenie przynależności do właściwej Izby Inżynierskiej, ponosi odpowiedzialność z tego tytułu,

- Wykonawca posiada ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 20.

§ 22 Zabezpieczenie wykonania umowy

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 	umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 3 ust. 1, tj. ........................ zł

- Zabezpieczenie należytego zabezpieczeni umowy wniesione zostanie w formie pieniężnej przelewem na rachunek Zamawiającego i stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości wykonanych robót.

- Część zabezpieczenia (70%) gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości stanowi 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota powyższa zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 23 Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązująca je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, (nie mniej niż 20 zł)

- w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 0,4% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki za każdy dzień zwłoki (nie mniejszej niż 20 zł).

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 (nie mniejszej niż 20 zł.).

3.	W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca karę umowną Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego

§ 24 Procedura przeprowadzania odbiorów

1. 	Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do Dziennika Budowy, potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika Budowy.

2. 	Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. 	Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

4. 	Do protokołu końcowego Wykonawca dołączy:

a)	atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, instrukcje obsług, instrukcje eksploatacyjne i schematy sieciowe dla poszczególnych obiektów oraz węzłów i wraz z kartami gwarancyjnymi dla dostarczonych materiałów i urządzeń, objętych realizacją zadania,

b)  oświadczenie kierownika budowy i wpis do dziennika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

c)  protokoły z pomiarów elektrycznych

d)  wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające Zamawiającemu przystąpienie do eksploatacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy

5. 	Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do czynności odbiorowych, jeżeli Wykonawca nie 	wykonał w całości przedmiotu umowy i nie przedłożył stosownych atestów wbudowanych materiałów lub certyfikatów, protokołów wymaganych technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót oraz wymaganych dokumentów.

6.  	Odbiór robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego

7. 	Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach prób technicznych.

8. 	Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i odbiorze ostatecznym wynosić będzie 14 dni, chyba że w trakcie odbioru Strony poczynią inne ustalenia w formie pisemnej.

9. 	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio, jako wadliwych. W 	takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4 niniejszego paragrafu.

10 	Z czynności odbiorów będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

11. 	W przypadku nie usunięcia wad w oznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć je w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, bez wyznaczania mu dodatkowego terminu na usuniecie wad.

§ 25 Gwarancja

1.	Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy (roboty budowlane).

2.	Okres gwarancji ustala się na … miesięcy.

3.	Gwarancja obejmować będzie wszystkie wady dotyczące użytych do wykonania zadania materiałów oraz wykonawstwa, które ujawnią się podczas okresu jej trwania - a nie będą wynikać z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

4.	Strony ustalają okres rękojmi na … lata. Okres rękojmi biegnie równocześnie z okresem gwarancji.

5.	Termin usuwania wad dla poszczególnych robót oraz użytych materiałów nie może być dłuższy niż 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach.

6.	Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

7.	Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, udziela on gwarancji zgodnej z gwarancją, jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż …. miesięcy.

8.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w terminie … dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

9. 	W przypadku usterki mogącej powodować bezpośrednie lub pośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia albo zakłócającej prawidłowe funkcjonowanie Szpitala Wykonawca usunie ja w trybie awaryjnym tzn. niezwłocznie (nie dłużej niż … od zawiadomienia)…

IV. Postanowienia końcowe

§ 26 Pactum de forma, dopuszczenie możliwości zmiany umowy

1.	Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.	Na mocy art. 144 ust. 1. ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił te warunki.

§ 27 Możliwość odstąpienia od umowy

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje 	prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 	interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od 	umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b)	zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c)	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d)	Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo 	wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać odpowiednie uzasadnienie.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone.

5. 	W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za dotychczas wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w wykonaniu umowy, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 28 Prorogatio fori

- Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony starały będą się rozstrzygać polubownie.

- W przypadku braku porozumienia spory podlegają rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 29 Wybór prawa polskiego

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego.

§ 30 Egzemplarze umowy

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, (dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).

§ 31 Integralne części umowy

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

1. Oferta wykonawcy

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY