                - EZ/215/104/2011

Zawarta w dniu …………………………. 2011 w Krośnie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie,  ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno,

wpisanym do KRS 0000014669, REGON 000308620, NIP 6842120222

reprezentowanym przez:

Dyrektora –  Mirosław Leśniewski, MBA

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

Firma: ………………………………

Siedziba: …………………………………………….

Wpisana do EDG/KRS…………………., REGON …………………, NIP ………………………

reprezentowaną przez:

……………………………………………………….

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie: Szczegółowych oględzin sufitów we wszystkich pomieszczeniach Oddziałów wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ oraz wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na „Zabezpieczeniu pomieszczeń Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” oraz wykonanie odnowienia powłok malarskich we wszystkich pomieszczeniach Oddziału Wewnętrznego w ramach zadania „Wykonanie zabezpieczeń sufitów w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie”. Roboty należy wykonać zgodnie ze szczegółowym wykazem pomieszczeń zagrożonych możliwością odspojenia tynku z połaci sufitu wraz z powierzchniami sufitu do remontu na poszczególnych oddziałach (załącznik nr 6 do SIWZ), opracowaniem „Projekt techniczny systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego – Instalacja Wczesnego Wykrywania Pożaru (SAP) oraz Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)” firmy Cerbex z 2008 r. (załącznik nr 7 do SIWZ), Rzutem Oddziału Wewnętrznego (załącznik nr 8 do SIWZ), złożonymi kosztorysami ofertowymi, oraz obowiązującymi przepisami.

- Załącznikami do niniejszej umowy są i stanowią integralną jej część:

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

- Oferta Wykonawcy.

§ 2

  - Termin rozpoczęcia robót objętych umową ustala się na dzień podpisania niniejszej umowy

  - Termin przekazania Wykonawcy poszczególnych pomieszczeń w ramach poszczególnych Oddziałów następować będzie sukcesywnie po uprzednim dokonaniu z jednodniowym wyprzedzeniem przez Zamawiającego (pisemnie  lub telefonicznie lub mailowo lub faxem) zgłoszenia gotowości do przekazania pomieszczeń. Przekazanie pomieszczeń nastąpi w formie protokołu następnym po zgłoszeniu gotowości do przekazania pomieszczeń..

  - Termin zakończenia robót objętych zamówieniem:

  - Wykonawca  wykona remont Oddziału Wewnętrznego w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc  licząc od dnia przekazania pierwszego pomieszczenia.

  - Maksymalny czas na remontu pojedynczego pomieszczenia ustala się na jeden tydzień

  - Ostateczny termin wykonania całości zamówienia w zakresie wskazanym w tabeli - 3 miesiące od dnia przekazania pierwszego pomieszczenia.

§ 3

      - Roboty wykonane zostaną zgodnie ze szczegółowym wykazem pomieszczeń zagrożonych możliwością odspojenia tynku z połaci sufitu wraz z powierzchniami sufitu do remontu na poszczególnych oddziałach (załącznik nr 6 do SIWZ), opracowaniem „Projekt techniczny systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego – Instalacja Wczesnego Wykrywania Pożaru (SAP) oraz Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)” firmy Cerbex z 2008 r. (załącznik  nr 7 do SIWZ), Rzutem Oddziału Wewnętrznego (załącznik nr 8 do SIWZ),  złożonymi kosztorysami ofertowymi, oraz obowiązującymi przepisami.

      - Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

        - wykonanie szczegółowych oględzin sufitów we wszystkich pomieszczeniach celem wyselekcjonowania miejsc odspojenia tynków na sufitach w obecności pracownika Szpitala wraz ze sporządzeniem szczegółowego obmiaru pomieszczeń przeznaczonych do remontu w rozbiciu na pomieszczenia wyszczególnione w szczegółowym wykazie pomieszczeń zagrożonych możliwością odspojenia tynku z połaci sufitu wraz z powierzchniami sufitu do remontu na poszczególnych oddziałach (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz pomieszczenia dodatkowe, które ujęte będą w zamówieniu uzupełniającym.

        - po dokonaniu oględzin wszystkich pomieszczeń, przedstawienie Zamawiającemu wykazu pomieszczeń , w których konieczne jest wykonanie prac zabezpieczających sufity przed odspojeniem tynków. Wykaz winien zawierać zestawienie wszystkich pomieszczeń w ramach danego pakietu. Każde pomieszczenie powinno mieć status: „wymiana tynku sufitowego w całości” lub „brak konieczności  wymiany tynków sufitu”.

        - W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania remontu sufitów oraz przewidzianych prac towarzyszących w większej ilości pomieszczeń niż zostało to ujęte w zał. nr 6 - roboty te zostaną wykonane w ramach zamówienia uzupełniającego.

        - skuteczne zabezpieczenie wykładzin, okien, drzwi oraz innych elementów pomieszczeń mogących ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu,

        - odbicie odspojonych tynków na sufitach w pomieszczeniach wskazanych w załączniku nr 6

        - wykonanie gruntowania podłoża (gruntem z domieszką piaskową zapewniającym skuteczną przyczepność do podłoża przy uwzględnieniu technologii wykonania stropów) oraz wykonanie okładzin sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na kleju wzmacnianych kołkami rozporowymi z maksymalnie dużym kołnierzem dociskowym oraz jednokrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie całego pomieszczenia (ścian i sufitów).

        - do odnowienia powłok malarskich w pomieszczeniach, w których występują lamperie olejne (2 m wysokości) należy zastosować dwukrotne malowanie emalią alkidową do wnętrz matową z wcześniejszym jednokrotnym szpachlowaniem. Do odnowienia powłok malarskich w pomieszczeniach Oddziałów o podwyższonym rygorze sanitarnym  np. pomieszczeniach zabiegowych należy zastosować dwukrotne malowanie farbę emulsyjną o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie o wysokim stopniu zmywalności; W pozostałych powierzchniach pomieszczeń należy zastosować dwukrotne malowanie farbę emulsyjną – matową.  Pod wszystkie malowane powierzchnie należy wcześniej zastosować jednokrotne szpachlowanie powierzchni.

        - przy wymianie tynków sufitowych należy wymienić wszystkie zasilania oświetlenia na przewody YDYp 3x1,50 mm². W przypadku kolizji lub uszkodzenia innych instalacji (np. instalacja przyzywowa) Wykonawca wymieni je lub zabezpieczy w ramach niniejszego zamówienia. Takie przypadki Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej za dostawę i montaż przewodów oświetleniowych YDYp 3x1,5 mm²

        - demontaż istniejących opraw oświetleniowych sufitowych oraz montaż w to miejsce opraw nowych. Stare oprawy podlegają wywozowi i utylizacji przez Wykonawcę;

        - w pomieszczeniach, w których na podstawie opracowania „Projekt techniczny systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego – Instalacja Wczesnego Wykrywania Pożaru (SAP) oraz Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO)” firmy Cerbex z 2008 r. jest przewidziany montaż instalacji i urządzeń systemu SAP i DSO należy wykonać kompletne rurowanie rurą instalacyjną peszel z pilotem zakończone z jednej strony puszką nadtynkową małą, a z drugiej strony wyjściem pod sufitem na korytarzu.

        - Wykaz materiałów związanych z zakresem prac z punktów h, i, j znajduje się w załączniku nr 9 (kosztorys ofertowy) Materiały te  należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

        - Wszystkie materiały, których konieczność zamontowania wyniknie z przeprowadzonego przez Wykonawcę przeglądu pomieszczeń i ewentualnego  zwiększenia ilości pomieszczeń w których sufity przeznaczone zostaną do remontu - zostaną rozliczone w ramach zamówienia uzupełniającego.

        - w ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje malowanie całego Oddziału Wewnętrznego (z Kuchenką Oddziałową) wraz z uzupełnieniem ubytków. Przewiduje się uzupełnienie ubytków w istniejącej stolarce wraz z jej malowaniem. Wykonawca winien uwzględnić jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie wszystkich pomieszczeń farbami, które wymienione zostały w punkcie 2 g.

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi, zapewniając minimalne utrudnienie dla funkcjonowania szpitala, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz zasadami i przepisami BHP, przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami i z należytą starannością.

      - Zastosowane materiały powinny odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy – Prawo budowlane i projektu budowlanego.

      - Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentów powinny być dołączone do dokumentacji powykonawczej przedstawionej Komisji Odbioru robót.

      - Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

      - Wykonawca winien przewidzieć równoległą pracę ekip w nie mniej jak czterech pomieszczeniach.

      - Na terenie budowy Wykonawca będzie składował tylko materiały i urządzenia niezbędne do bieżących prac budowlanych. Wszelkie szczegóły prowadzenia prac uciążliwych muszą być uzgadniane z koordynatorem ze strony Zamawiającego.

      - Prace przeprowadzone będą na ruchu Szpitala w związku z tym Wykonawca remontowane pomieszczenia winien zabezpieczyć przed wydostawaniem się kurzu, pyłu i gruzu na zewnątrz remontowanego pomieszczenia.

      - W uzasadniających przypadkach ze strony Szpitala praca może zostać przerwana. Czas zatrzymania prac przez Zamawiającego spowoduje odpowiednie wydłużenie czasu wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca bezpośrednio po wykonaniu robót (nie później niż w terminie 2 dni) uporządkuje miejsca prowadzenia robót. Transport gruzu winien odbywać się w szczelnych pojemnikach a drogi komunikacyjne winny być utrzymane w czystości; Wywóz i utylizacja gruzu i innych pozostałości budowlanych z terenu Szpitala lub złożenie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. W przypadku nie uporządkowania terenu Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych.

      - Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wyrządzonych szkód oraz przywrócenia i czystości na terenie objętym robotami.

      - Z upoważnienia Wykonawcy roboty prowadził będzie Kierownik Budowy - ………………………..

§ 4

            - Ofertowe, kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy: 
………… zł netto (słownie: ……………………..) tj. …………… zł brutto (słownie: …………………… ………), zgodnie z złożoną ofertą.

            - Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia na etapie realizacji umowy do 40 % wartości zamówienia.

            - W przypadku, gdy w toku realizacji Umowy Strony zgodnie ustalą, iż pewne roboty nie będą wykonywane lub będą wykonywane w mniejszym obmiarze albo, że pewne urządzenia lub materiały nie będą dostarczane lub będą dostarczane w mniejszej niż pierwotnie ustalona ilości, wówczas wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 zostanie obniżone o wartość niewykonanych robót oraz nie dostarczonych urządzeń lub materiałów – do wielkości określonej w § 4 ust..2.

            - Rozliczenie za wykonane roboty będzie odbywało się obmiarem powykonawczym oraz kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę a zatwierdzonym przez Zamawiającego na podstawie cen jednostkowych z oferty Wykonawcy.

            - Wykonawca przedstawi w formie fotograficznej dokumentację dotyczącą odkutych tynków w poszczególnych pomieszczeniach celem  sporządzenia prawidłowego kosztorysu powykonawczego oraz umożliwiające egzekwowanie przez Zamawiającego udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na roboty.

§ 5

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia robót będzie kosztorys powykonawczy sprawdzony przez Zamawiającego oraz protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Dopuszcza się możliwość rozliczania fakturami częściowymi, w okresie nie krótszym niż 1 m-c wyłącznie w przypadku zakończenia wszystkich prac związanych z pracami w ramach poszczególnego Oddziału.

Do wystawionych faktur częściowych muszą zostać dołączone kosztorysy powykonawcze i protokoły odbioru częściowego, podpisane przez Kierownika Budowy i przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji robót w stosunku do zakładanych terminów Zamawiający może wstrzymać możliwość rozliczania robót fakturami częściowymi do czasu nadrobienia opóźnień.

- Wykonawca dostarczy najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego dla Zamawiającego:

  - certyfikaty, atesty, świadectwa na materiały wbudowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

  - dokumentację powykonawczą podpisaną przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy posiadającego wymagane uprawnienia,

  - protokoły prób, pomiarów, sprawdzeń, rozruchów zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, Prawem Budowlanym i innymi wymogami branżowymi, normami i przepisami.

  - Protokoły pomiarów elektrycznych należy dostarczyć każdorazowo  przy fakturowaniu.

- Zamawiający odmówi dokonania odbioru, jeżeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych certyfikatów, atestów, aprobat technicznych na wbudowane materiały w przeddzień odbioru.

- Termin zapłaty należności z faktury Wykonawcy ustala się na …… (min. 30) dni od daty dostarczenia faktury do sekretariatu Zamawiającego. W razie dostarczenia nieprawidłowej faktury termin zapłaty biegnie od dostarczenia właściwej faktury korygującej.

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za dzień płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu i pieczęci Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zbycie wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskania zgody podmiotu, o którym mowa w art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 2007, nr 14, poz. 89), pod rygorem nieważności takiej czynności.

- Jeżeli części świadczenia, za zgodą Zamawiającego, są realizowane przez Podwykonawców to Wykonawca jest zobowiązany przed udzieleniem zlecenia Podwykonawcy do podania Zamawiającemu na piśmie nazwy Podwykonawcy i zakresu robót zleconych Podwykonawcy.

- W przypadku nie udokumentowania rozliczenia się finansowego Wykonawcy z Podwykonawcą/ami, z kolejnych należności Wykonawcy, Zamawiający potrąci środki finansowe na rzecz ewentualnych roszczeń Podwykonawcy/ów do wysokości świadczenia umownego (KC art.6471§5).

§ 6

    - Na wykonane roboty Wykonawca udziela 3 lata gwarancji od dnia końcowego odbioru, wg zasad określonych w niniejszym paragrafie.

    - Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu gwarancji, o których mowa w ust. 1.

    - Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

    - W przypadku nie usunięcia wad fizycznych przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu,  Zamawiający zleci usunięcie wad fizycznych rzeczy osobom trzecim a kosztami obciąży Wykonawcę.

    - Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał usunięcia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robót wykonanych w ramach gwarancji.

    - Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 7

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

      - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia lub dokonać odbioru końcowego i równocześnie wyznaczyć termin usunięcia tych wad.

      - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, o których mowa w ust. 3 oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 8

- Roboty dodatkowe, których potrzeba wykonania nastąpi w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu  zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać do wysokości 50 % wartości wynikającej z niniejszej umowy przy zastosowaniu tych samych cen jednostkowych i współczynników,  jakie zostały przez niego podane w kosztorysie ofertowym. Wykonanie tych robót może nastąpić na podstawie odrębnej umowy będącej efektem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. O potrzebie wykonania tych robót Wykonawca poinformuje Zamawiającego w terminie 3 dni od daty stwierdzenia ich konieczności, a następnie:

  - Sporządzi kosztorys ofertowy na wykonanie tych robót przy zastosowaniu cen jednostkowych lub stawek i wskaźników cenotwórczych podanych w ofercie;

  - Sporządzi wspólnie z Zamawiającym protokół konieczności wykonania tych  robót dodatkowych;

  - Po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego i podpisaniu odrębnej umowy o roboty budowlane wykona te roboty w terminie i na zasadach w nim określonych.

- Wycena robót dodatkowych – kosztorys ofertowy wykonany będzie na bazie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 9 do SIWZ)

- Ceny materiałów i robocizny ujęte w wycenie robót  dodatkowych będą zgodne z cenami występującymi w kosztorysie ofertowym, a w przypadku innych materiałów lub użytego sprzętu zgodne ze średnimi cenami materiałów budowlanych z województwa podkarpackiego za I kwartał 2011 roku publikowanymi przez Wydawnictwo „SEKOCENBUD”.

- Zamawiający może za zgodą Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielić Wykonawcy zamówienia uzupełniającego o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego wynikającego z niniejszej umowy, polegającego na powtórzeniu prac tego samego rodzaju.  Zamówienie to jest udzielane w trybie z wolnej ręki w ramach odrębnej umowy przy zachowaniu warunków podanych w § 8 punkt 3..

§ 9

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

- za opóźnienie w przejęciu frontu robót po uprzednim jednodniowym zawiadomieniu przez Zamawiającego, o którym mowa w §2 ust. 2 w wysokości 0,5 % wartości umowy wskazanej w § 3 za każdy dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł),

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy wskazanej w § 3 za każdy dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł),

- w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 1 % wartości umowy wskazanej w § 3 za każdy dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł),

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% wartości umowy wskazanej w § 3 (nie mniejszej niż 20 zł.),

- w przypadku opóźnienia, o którym mowa w pkt a) i pkt b) lub nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji, o którym mowa w pkt. c), przekraczającego 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych w sposób określony pkt d).

- W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca karę umowną Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

§ 10

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 tydzień,

- Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- W innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty faktycznie wykonane,

  - protokolarnego przejęcia terenu budowy.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony,  z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 11

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za materiały i wyroby budowlane zgromadzone na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ich we własnym zakresie.

§ 12

      - Wszelkie powiadomienia(w tym o gotowości do przekazania pomieszczeń, o którym mowa w §2 ust. 2) i dokumenty, w tym dokumenty księgowe, dotyczące niniejszej umowy Strony będą doręczać sobie wzajemnie pod adresem :

Zamawiający :  Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Wykonawca :  …………………………………………………………..

adres email: ……………………………………………………

numer telefonu: ………………………………………………..

numer faxu:  …………………………………………………...

      - Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie danych, o których mowa w ust. 1. Przy braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysyłane na adres Wykonawcy  wskazany w niniejszej umowie będą uznawane za doręczone.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i ustawę Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Wszelkie mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:										Wykonawca: