EZ/214/91/2014

Zawarta w dniu ……... r. w Krośnie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II 38-400 Krosno,

ul. Korczyńska 57,

wpisanym do KRS 0000014669, REGON 000308620, NIP 6842120222

reprezentowanym przez:

Dyrektor - dr inż. Piotr Lenik

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest montaż systemu do poprawy jakości ciepłej wody użytkowej w tym:

- dobór w oparciu o dokumentację projektową, zakup, montaż i uruchomienie generatora dwutlenku chloru o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 5 oraz dokumentacją projektową, służącego do poprawy jakości ciepłej wody użytkowej wraz z montażem wymaganego osprzętu w tym dwóch punktów poboru wody do badań i wykonaniem obejścia umożliwiającego bezkolizyjną wymianę uszkodzonych elementów.

- sukcesywna dostawa wszelkich niezbędnych odczynników chemicznych celem  zapewnienia prawidłowej pracy generatora, o którym mowa wyżej   przez okres 24 m-cy.

- prowadzenie serwisu i konserwacji w/w generatora. Czynności serwisowo-konserwacyjne zamontowanego generatora Wykonawca powinien wykonać przynajmniej raz w miesiącu i czynności te powinny być zakończone spisaniem protokołu z wykonanych czynności, który to protokół podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.

- prowadzenie badań wody dla potwierdzania poprawnego działania urządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417).

- Próbki do badań należy pobierać z:

- punktu najbliższego za zasobnikiem CWU w budynku B

- z baterii umywalkowej w gabinecie zabiegowym w Oddziale Neurologii

- z punktu powrotnego cyrkulacji przed zasobnikiem CWU w budynku B

- Próbki do badań należy w następujących terminach:

- pierwsze badanie przed uruchomieniu urządzenia

- drugie badanie – 3 miesiące od uruchomienia generatora

- kolejne badanie co 6 miesięcy lub w terminach określonych w załączniku nr 7 do przytoczonego wyżej Rozporządzenia, w przypadku nieprawidłowości w jakości badanej wody kolejne dodatkowe badania kontrolne wykonywane będą na koszt Wykonawcy bez zmiany wynagrodzenia.

- badania musi wykonywać akredytowane laboratorium, a wyniki badań powinny być respektowane przez SANEPID. Wyniki te w formie pisemnej Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu.

- Dokumentami, które opisują szczegółowo przedmiot umowy są:

- Zapytanie ofertowe (ZO) wraz z załącznikami.

- Wymagane parametry generatora załącznik nr 5.

- Dokumentacja projektowa.

§ 2

- Termin rozpoczęcia robót objętych umową ustala się na dzień  zawarcia niniejszej umowy.

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- Termin zakończenia robót związanych z montażem i uruchomieniem generatora dwutlenku chloru ustala się na 45 dni od dnia zawarcia umowy.

- Termin zakończenia całego przedmiotu umowy nastąpi po upływie 24 m-cy od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru robot związanych zamontowaniem  generatora dwutlenku chloru.

- Zmiana terminu wykonania zamówienia będzie możliwa jedynie przy zachowaniu warunków zmian umowy określonych w ZO.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w § 1 siłami własnymi, zapewniając minimalne utrudnienie dla funkcjonowania szpitala, zgodnie z dokumentacją projektową, załącznikiem nr 2, wymaganiami zawartymi w ZO, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr. 61, poz. 417), przepisami techniczno – budowlanymi, BHP, normami oraz zasadami, przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami i z należytą starannością.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się dokumentacją przetargową, projektową, dokonał wizji lokalnej i nie wnosi zastrzeżeń, co do przedmiotu zamówienia.

- Zastosowane materiały powinny odpowiadać warunkom określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane umożliwiając zaprojektowanym i wykonanym obiektom spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane.

- Wszystkie zamontowane urządzenia, części zamienne, materiały oraz odczynniki chemiczne muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentów powinny być dołączone do dokumentacji powykonawczej i przekazane  inspektorowi nadzoru celem sprawdzenia.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Na terenie budowy Wykonawca składował będzie tylko materiały i urządzenia niezbędne do bieżących prac budowlanych.

- Warunkiem realizacji inwestycji przez cały okres jej trwania jest nieprzerwana, ciągła, bez postojów i utrudnień praca szpitala przy zapewnieniu istniejącej struktury i zapewnieniu kontynuowania niezmniejszonego zakresu świadczeń medycznych. Warunki realizacji inwestycji, o których mowa w niniejszym punkcie mogą zostać czasowo zmodyfikowane za uprzednią zgodą Zamawiającego.

- Prowadzone roboty będą odbywać się na ruchu w związku z czym Wykonawca zobowiązuje się tak prowadzić swoje prace aby zminimalizować utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu jednostek Szpitala. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfiką pracy Zamawiającego i zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności wyłączeń zasilania Zamawiającego w wodę zimną, c.w.u. lub konieczności wejścia z pracami do pomieszczeń Zamawiającego.

- W przypadku konieczności przełożenia istniejących instalacji będących w kolizji z wykonywanym zakresem prac, Wykonawca wykona te prace w ramach niniejszej umowy i wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wszelkie wyłączenia w układzie sieci zasilającej obiekty Zamawiającego w wodę wykonywane będą przez pracowników Zamawiającego.

- Wykonawca powoła kierownika budowy posiadającego   wymagane uprawnienia w branży sanitarnej  niezbędne do realizacji zadania objętego nadzorem - zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

- Zmiana kierownika budowy  w trakcie prowadzenia robót budowlanych może nastąpić przy zachowaniu wymagań, o których jest mowa ZO,  za zgodą  Zamawiającego i winna mieć formę pisemną.

- Wykonawca bezpośrednio po wykonaniu robót (nie później niż w terminie 3 dni) uporządkuje miejsca prowadzenia robót. W przypadku nie uporządkowania terenu Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych.

- Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą

- Wykonawca przeszkoli wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń.

§ 4

- Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………  zł netto (słownie:  ……………..), tj.   ………. zł brutto (słownie: ………………..), w tym:

- Wynagrodzenie ryczałtowe za zakup, montaż, uruchomienie generatora dwutlenku chloru wraz z niezbędną armaturą w wysokości…………zł brutto  (słownie ………..)

- Wynagrodzenie ryczałtowe za konserwację, serwis, dostawę części zamiennych, dostawę odczynników chemicznych przez okres 24 m-cy dla potrzeb zamontowanego generatora w wysokości ……………zł brutto ( słownie ……………..)

- Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty (art. 632 Kodeksu Cywilnego).

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1  zawiera wszelkie wymagane przy realizacji przedmiotu umowy koszty. Wykonawca oświadcza również, że zapoznał się z wszystkimi    udostępnionymi  przez Zamawiającego, dokumentami i okolicznościami mającymi wpływ na wartość zamówienia oraz terminem jego realizacji i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że wyceny dokonał w oparciu  o wszelkie załączone dokumenty oraz w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną.

- Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót lub materiałów, które można było przewidzieć, obciąża wyłącznie Wykonawcę, który nie może – z tytułu ewentualnego zwiększenia ilości robót lub materiałów  – żądać od Zamawiającego zwiększenia wynagrodzenia.

- Rozliczenie za pobrane w trakcie wykonywania robót media, realizowane będzie w formie ryczałtu za każdy rozpoczęty miesiąc w wysokości  50 zł /netto/ + obowiązująca stawka podatku VAT.

Ryczałt naliczany będzie do momentu montażu i protokolarnego odbioru generatora dwutlenku chloru.

- Powstały w trakcie prowadzonych robót złom metalowy Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a pozostałe odpady usunie z terenu budowy na własny koszt.

§ 5

- Rozliczenie za dostarczone urządzenie, armaturę, materiały, wykonane roboty instalacyjno-montażowe, usługi serwisowo-konserwacyjne oraz dostarczone w okresie 24 miesięcy części zamienne i odczynniki chemiczne realizowane będzie w formie wynagrodzenia ryczałtowego i odbędzie się w sposób następujący:

- pierwsza faktura wystawiona  powinna być  na kwotę wyszczególnioną w § 4 ust. 1 pkt a) po dokonaniu bezusterkowego protokolarnego odbioru zamontowanego generatora dwutlenku chloru

- kwota określona w § 4 ust. 1 pkt b) płatna będzie fakturami częściowymi, które Wykonawca może wystawiać nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie protokołu potwierdzającego wykonanie usługi serwisowej oraz dostarczenie niezbędnych odczynników. Pierwsza faktura częściowa może być wystawiona nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od  dnia podpisania protokołu montażu i uruchomienia generatora  dwutlenku chloru.

- Koszt wszystkich  montowanych części i materiałów w trakcie wykonywania  czynności serwisowo konserwacyjnych ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do składania Zamawiającemu wraz z każdą fakturą za roboty budowlane pisemnego oświadczenia Podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o otrzymaniu zapłaty przez tego Podwykonawcę. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego oświadczenia Zamawiający zatrzyma płatność faktury do czasu otrzymania tego oświadczenia. W przypadku braku podwykonawców, Wykonawca każdorazowo przedstawi w oryginale oświadczenie, iż nie posiada żadnych podwykonawców i wszystkie prace zostały wykonane siłami własnymi.

- Jeżeli najpóźniej na dzień złożenia w sekretariacie Zamawiającego faktury końcowej Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę lub zabezpieczeniu należnych tym podwykonawcom kwot z tytułu wykonania zleconych im robót w formie gwarancji bankowej zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę wszelkich kwot na rzecz Wykonawcy i może nawet bez udziału Wykonawcy podjąć z podwykonawcami negocjacje w sprawie zapłaty należnych im kwot, pomniejszając w ten sposób swoje należności wobec Wykonawcy.

- Podstawą wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie prawidłowej, właściwej faktury VAT do sekretariatu Zamawiającego.

- Termin zapłaty należności z faktury Wykonawcy ustala się na 60 dni od daty wystawienia faktury

- W razie dostarczenia nieprawidłowej faktury termin zapłaty biegnie od dostarczenia właściwej faktury korygującej.

- W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie należności w terminie, o którym mowa w ust. 6, Wykonawcy przysługiwać będą odsetki umowne w wysokości 9% należności w skali roku.

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za dzień płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu i pieczęci Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zbycie wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskania zgody podmiotu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217), pod rygorem nieważności takiej czynności.

§  6

- Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania umowy do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. Suma ubezpieczenia będzie nie niższa niż wartość zamówienia.

- Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność m.in. za:

      - szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających na terenie budowy,

      - szkody wynikające ze zniszczenia obiektów oraz ze zniszczenia i/lub kradzieży materiałów, sprzętu i innego mienia związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

      - szkody wynikające ze zniszczenia i/lub kradzieży własności osób trzecich spowodowane zaniedbaniem Wykonawcy.

- W przypadku, gdy u Zamawiającego lub osób trzecich powstała szkoda przewyższająca sumę ubezpieczenia lub nie została pokryta z ubezpieczenia, Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego od Wykonawcy.

- Jeżeli polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy, Wykonawca złoży oświadczenie o przedłużeniu polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na cały okres realizacji niniejszego zamówienia i będzie przedłużał ubezpieczenie w sposób ciągły, do zakończenia realizacji inwestycji.

- Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego wymagane ubezpieczenie, o którym mowa 
w ust.1 oraz ewentualne oświadczenie (ust. 4) winny być doręczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dowód zapłacenia składek ubezpieczeniowych dot. ubezpieczenia wyszczególnionego w ust. 1.

§ 7

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela 2 lata gwarancji od dnia końcowego odbioru  generatora dwutlenku chloru.

- Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane urządzenia oraz zamontowane materiały na okres  dwóch lat. Okres gwarancji na zamontowane urządzenia biegnie od dnia protokolarnego odbioru  generatora. Koszty przeglądów serwisowych wymaganych przez producentów oraz wszystkich wymienianych części zamiennych i materiałów w okresie trwania gwarancji ponosi Wykonawca.  .

- Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku urządzeń istotnych dla utrzymania ciągłości zasilania Zamawiającego w media termin ten ulega skróceniu do 24 godzin. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu na usunięcie usterek jedynie w uzasadnionych przypadkach, kiedy to usunięcie usterek w wyznaczonym terminie według oceny Zamawiającego jest niemożliwe.

- W przypadku nie usunięcia wad fizycznych przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu, Zamawiający zleci usunięcie wad fizycznych rzeczy osobom trzecim, a kosztami obciąży Wykonawcę.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał usunięcia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robót wykonanych w ramach gwarancji.

- Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§8

- Stosownie do  art. 647' Kodeksu  cywilnego Wykonawca ma prawo przy wykonywaniu niniejszej  umowy posługiwać się podwykonawcami.

- O zamiarze posłużenia się podwykonawcą oraz o zakresie robót, jaki ma zostać przekazany do realizacji podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo poinformować Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych przed zamierzonym terminem zawarcia umowy z podwykonawcą.

- W związku z solidarną odpowiedzialnością Wykonawcy i zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców – Wykonawca oświadcza, że będzie terminowo regulował wszelkie należności na rzecz podwykonawców nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną z tego tytułu.

- Zamawiający w przypadku narażenia go na solidarną odpowiedzialność, o której mowa w ust. 3 może zażądać od Wykonawcy pokrycia poniesionych strat.

- Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty wykonane przez Podwykonawcę wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu wymaganych należności.

- Jeżeli najpóźniej na dzień terminu odbioru końcowego Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę lub zabezpieczeniu należnych tym podwykonawcom kwot z tytułu wykonania zleconych im robót (w formie gwarancji bankowej zapłaty),  Zamawiający wstrzyma wypłatę wszelkich kwot na rzecz Wykonawcy  do czasu uregulowania należności Wykonawcy wobec swoich podwykonawców lub dostarczenia Zamawiającemu bankowej gwarancji zapłaty.

- W sytuacji niedostarczenia przez Wykonawcę ww. dokumentów Wykonawcy nie przysługują odsetki 
z tytułu przekroczenia terminu płatności.

- Zamawiający w sytuacji o której mowa w pkt 6 może bez udziału Wykonawcy podjąć 
z Podwykonawcami negocjacje w sprawie zapłaty należnych im kwot, pomniejszając w ten sposób swoje należności wobec Wykonawcy.

- Wynagrodzenie za roboty należne Podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie za wykonanie robót.

- Wykonawca niezależnie od warunków umowy z Podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie Podwykonawców tak, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 9

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Wykonawca dostarczy najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem czynności odbioru końcowego dla Zamawiającego:

  - certyfikaty, atesty, świadectwa na materiały użyte w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, instrukcje ruchowe i eksploatacyjne zawierające schematy, instrukcję eksploatacyjną z opisem czynności w układzie normalnej pracy i w stanie awaryjnym,

  - kompletną dokumentację powykonawczą zatwierdzoną przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy posiadającego wymagane uprawnienia,

  - protokoły prób, pomiarów, sprawdzeń, rozruchów zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, Prawem Budowlanym i innymi wymogami branżowymi, normami i przepisami,

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, które możliwe są do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - W przypadku stwierdzenia poważnych usterek uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy nowy termin odbioru lub dokonać odbioru przedmiotu umowy wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie usterek.

  - W przypadku stwierdzenia usterek umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy może dokonać odbioru  wraz ze sporządzeniem wykazu usterek  i terminem ich usunięcia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, które nie są możliwe do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, a które to wady nie uniemożliwiają   użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio   wynagrodzenie Wykonawcy,

  - W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, a które to wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, o których mowa w ust. 3 oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 10

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

  - za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,25 % wartości umowy brutto wskazanej w § 4 ust. 1 lit. a  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł),

  - w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi w wysokości 0,25% wartości umowy brutto wskazanej w § 4 ust. 1 lit. a  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł),

  - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% wartości umowy brutto wskazanej w § 4 ust. 1 lit. a (nie mniejszej niż 20 zł.),

- W przypadku opóźnienia, o którym mowa w ust. 1 lit. a) przekraczającego 80 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych w sposób określony w ust. 1 lit. c).

- Kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. a) tj. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, będzie naliczana maksymalnie do 80 dni, w przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 80 dni Zamawiający naliczy wyłącznie karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 lit. c).

- W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca karę umowną Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia mu przysługującego.

§ 11

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 tydzień,

  - Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie 
z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

  - W innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Odstąpienie, o którym mowa w pkt 1 może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni licząc od momentu dowiedzenia się  przez Zamawiającego o okolicznościach, o których mowa w pkt 1.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty faktycznie wykonane,

  - protokolarnego przejęcia terenu budowy.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony,  z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 12

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za materiały i wyroby budowlane zgromadzone na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ich we własnym zakresie.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy prawa polskiego 
w szczególności Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 14

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJĄCY          				                                                        WYKONAWCA