Wzór umowy- EZ/214/  97   /2017

zawarta w dniu ………….  roku w Krośnie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno ul. Korczyńska 57, wpisanym do prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS 0000014669, jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, o numerze NIP 684-21-20-222, REGON 000308620

reprezentowanym przez

zastępcę dyrektora ds. ekonomicznych – mgr Piotra Czerwińskiego działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

………. z siedzibą ……………, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd rejonowy …………… Wydział ………. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
……….., kapitał zakładowy…………..zł, NIP …………, REGON ………,

reprezentowaną przez:

…………….

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą,

§ 1.

Przedmiot umowy.

- Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki związane z pełnieniem Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn: Wykonanie robót budowlano – montażowych oraz dostawa, montaż i uruchomienie dwóch dźwigów łóżkowo-osobowych D1 i D2 w budynku H+G w ramach zadania: „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”.  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju Regionalnego  w ramach  Osi Priorytetowej  6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020.

- W ramach tego zamówienia Wykonawca winien nadzorować roboty opisane w dokumentacji projektowej, oraz wszelkie inne prace w budynku H+G i jego obrębie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przebudowywanych dźwigów łóżkowo-osobowych.

- Usługi objęte niniejszym postępowaniem muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, w oparciu o dokumentację projektową, warunki uzgodnień i opinii dołączonych do dokumentacji projektowej, prawo budowlane, w szczególności z art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. r. 2013, poz. 1049– tekst jednolity, ze zm., dalej przywoływana jako „Prawo Budowlane”) wraz z przepisami wykonawczymi, Polskie Normy oraz w oparciu o wydane pozwolenia na budowę.

- Dokumentami, które opisują szczegółowo przedmiot umowy są w szczególności:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania nr EZ/215/118/2017 wraz z załącznikami,  udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami – w zakresie opisu robót budowlano-montażowych oraz dostawie, montażu i uruchomieniu dwóch dźwigów łóżkowo-osobowych D1 i D2 nad którym nadzór inwestorski ma pełnić Wykonawca.

§ 2.

Wynagrodzenie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za pełnienie czynności objętych niniejszą umową ustala się w wysokości  ……………………. zł netto (słownie: ………………………….. złotych) plus należny podatek VAT, co daje kwotę brutto ……………………………… (słownie: ……………………… złote), na które składa się:

- wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie czynności nadzoru robotami budowlano-montażowymi wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem dźwigu D1 w wysokości …………… zł netto (słownie: ………………..), plus należny podatek VAT w wysokości ………………….. zł, co daje kwotę brutto …………………….. (słownie: …………………….),

- wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie czynności nadzoru robotami budowlano-montażowymi wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem dźwigu D2 w wysokości …………… zł netto (słownie: ………………..), plus należny podatek VAT w wysokości ………………….. zł, co daje kwotę brutto …………………….. (słownie: …………………….).

- Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty (art. 632 Kodeksu Cywilnego).

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 2 ust. 1 uwzględnia wszelkie dokumenty i dane udostępnione przez Zamawiającego, przeprowadzoną wizję lokalną oraz oświadcza, że zapoznał się z miejscowymi warunkami i okolicznościami na placu budowy oraz w jego bezpośrednim otoczeniu mającymi wpływ na rzeczową, terminową i finansową realizację zadania inwestycyjnego.

§ 3.

Termin realizacji umowy.

Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia upływu terminu gwarancji na roboty budowlano-montażowe i obejmuje nadzór nad prowadzonymi robotami budowlano-montażowymi oraz nadzór nad przeglądami gwarancyjnymi (w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych), które winny odbyć się przynajmniej raz w roku i nadzór nad wynikającymi z nich robotami polegającymi na usunięciu usterek spowodowanych złą jakością wykonanych prac oraz zamontowanych materiałów i urządzeń. Nadzór inwestorski obejmuje również okres serwisu, gwarancji oraz rękojmi (okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji) i polegać będzie na lokalizacji oraz na nadzorze nad usunięciem ewentualnych wad, które zostaną ujawnione w trakcie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlano-montażowych rękojmi.

§ 4.

- Sprawując obowiązki wynikające z niniejszej umowy Wykonawca powoła inspektorów nadzoru posiadających wymagane uprawnienia we wszystkich branżach niezbędnych do realizacji zadania objętego nadzorem tj. budowlanej i elektrycznej, - zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Obowiązki te pełnić będą:

    - Branża budowlana – …………………

    - Branża elektryczna - ………………….

- Inspektor nadzoru branży budowalnej pełnić będzie zarazem funkcję koordynatora.

§ 5.

Obowiązki Wykonawcy.

    - Na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki:

  - Na etapie sprawowania nadzoru nad realizacją robót

    - Przekazanie wyłonionemu w procedurze przetargowej Wykonawcy robót terenu budowy

    - Zapoznanie się z umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym przez wykonawcę robót budowlanych oraz opiniowanie i zatwierdzanie ewentualnych późniejszych jego zmian. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie stanowił podstawę do fakturowania robót budowlano-montażowych, urządzeń i materiałów przez wykonawcę robót budowlanych.

    - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego (wszystkich branż) nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz zgodnie z zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:

- reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją przetargową, projektową i pozwoleniami na budowę, umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, zakresem koniecznych do wykonania prac, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania,

- dostarczenie Zamawiającemu przed zgłoszeniem do odpowiedniego organu rozpoczęcia robót budowlanych oświadczenia (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu obowiązków przez inspektorów nadzoru inwestorskiego spełniających wymogi dotyczące uprawnień 
i doświadczenia określonego w SIWZ;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

- sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów wyrobów i materiałów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów, wyrobów i urządzeń przed ich wbudowaniem.

- sprawdzanie zgodności parametrów montowanych urządzeń i materiałów z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej.

- dokonywania regularnych wpisów w dzienniku budowy stwierdzających okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót oraz kontrola prawidłowości jego prowadzenia.

- uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych,

- rozstrzyganie wątpliwości związanych z dokumentacją projektową i wykonywanymi robotami, 
a w razie braku możliwości ich rozstrzygnięcia niezwłoczne, pisemne zawiadomienie, o tym fakcie Zamawiającego,

- sporządzanie na wezwanie Zamawiającego pisemnych informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięcia, umożliwiających Zamawiającemu sporządzenie wymaganej sprawozdawczości inwestycyjnej.

- bieżące informowanie Zamawiającego o pojawiających się trudnościach w realizacji inwestycji,

- organizacja przynajmniej dwa razy w miesiącu narad technicznych z udziałem wykonawcy robót budowlanych, inspektorów nadzoru wszystkich branż oraz Zamawiającego wraz ze sporządzaniem stosownych protokołów. Terminy narad ustalone zostaną w trakcie przekazywania placu budowy. Ze strony Wykonawcy udział inspektorów wszystkich branż jest obowiązkowy, pod rygorem naliczenia kary umownej.

- dokonywanie odbiorów technicznych wykonanych elementów budowy, odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych robót, instalacji, zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

- zatwierdzanie przez inspektorów nadzoru protokołów odbiorów częściowych i protokołu odbioru końcowego stanowiących podstawę do fakturowania przez wykonawcę robót budowlanych;

- przyjmowanie i opiniowanie ewentualnych wniosków wykonawcy robót budowlanych dotyczących konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych z przedłożeniem ich do akceptacji Zamawiającemu oraz sporządzanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych, udział w negocjacjach z wykonawcom robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa, zwłaszcza ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., nr poz. 907, z póz. zm.)

- zapewnienie obecności na terenie budowy inspektorów wszystkich branż przynajmniej jeden raz w tygodniu udokumentowane wpisem do dziennika budowy ,

- zapewnienie obecności inspektorów wszystkich branż na naradach technicznych, pod rygorem naliczenia kary umownej,

- zapewnienie przyjazdu wezwanego inspektora nadzoru w czasie do 12 godzin od telefonicznego wezwania przez Zamawiającego lub Wykonawcę, a w przypadkach awaryjnych (zdarzenia na budowie zagrażające bezpieczeństwu) do 4 godzin,

- niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość i koszty oraz poprawność wykonania robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

- nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawców robót budowlanych na placu budowy przepisów p.poż i bhp oraz egzekwowania zachowania porządku na budowie oraz przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, w szczególności Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

- bieżąca kontrola prawidłowości zabezpieczenia placu budowy przed osobami postronnymi

- wykonywanie innych czynności gwarantujących prawidłowy i terminowy przebieg robót budowlanych

  - Na etapie odbioru robót i przekazywania inwestycji do użytkowania:

    - Potwierdzenie gotowości do odbioru, wyznaczenie terminu odbioru zgodnego z zawartą z wykonawcą robót budowlanych umową, z dokonaniem odpowiedniego wpisu do dziennika budowy,

    - Przewodniczenie komisji odbioru końcowego robót przez koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego a następnie przeprowadzenie odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu.

    - Skompletowanie, sprawdzenie a następnie przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, o której mowa w §10 ust. 3 umowy z wykonawcą robót budowlanych;

    - Koordynowanie i uczestniczenie w odbiorach przez instytucje takie jak między innymi Państwowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Urząd Dozoru Technicznego.

    - Przejęcie od Wykonawcy i sprawdzenie kompletności wszystkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych i ruchowych i przekazanie ich Zamawiającemu.

    - nadzorowanie usuwania stwierdzonych usterek,

    - informowanie Zamawiającego o zasadności naliczenia kar umownych wykonawcy robót budowlanych zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych.

  - W okresie gwarancji i rękojmi:

    - uczestniczenie inspektorów nadzoru każdej z branż w przeglądach gwarancyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kary umownej. W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający może zorganizować przegląd gwarancyjny bez udziału inspektora/ów nadzoru lecz przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

    - zlokalizowanie przez Wykonawcę ewentualnych wad w robotach budowlanych oraz dostawach dokonywanych przez wykonawcę robót budowlanych oraz nadzór nad usunięciem ewentualnych wad,

    - nadzór nad usuwaniem przez wykonawcę robót budowlanych usterek stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych

    - Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego winna odbywać się wg przepisów Prawa Budowlanego, za zgodną Zamawiającego i mieć formę pisemną.

    - Polecenia wydawane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego wykonawcy robót budowlanych powinny mieć formę pisemną,

    - Jeżeli w uzasadnionych okolicznościach inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, a wykonawca robót budowlanych nie zastosował się do tego polecenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego w takiej sytuacji wystawia w ciągu 24 godzin pisemne potwierdzenie wydania polecenia wykonawcy robót.

    - Wykonawca nie ma prawa zwolnienia wykonawcy robót budowlanych z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy z Zamawiającym.

    - Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne wystąpienie Zamawiającego w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania tego wystąpienia.

§ 6.

Obowiązki Zamawiającego.

            - Zamawiający przekaże Wykonawcy istotne informacje, materiały i dokumenty w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

            - W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

  - udzielenia Wykonawcy odpowiedzi na jego pisemne wystąpienia w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania tego wystąpienia,

  - współdziałania w celu realizacji przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w niniejszej umowie i umowie z wykonawcą robót budowlanych.

3. 	Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 7.

Zakres umocowania Wykonawcy do reprezentacji Zamawiającego.

- Wykonawca pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego tylko w zakresie pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego rozszerzonego o zakres obowiązków zawartych w niniejszej umowie.

- W ramach tych czynności Wykonawca w szczególności nie jest upoważniony do:

- zaciągania zobowiązań,

- zwalniania z zobowiązań,

- zawierania umów,

- zmieniania umów,

- zlecania robót dodatkowych

wobec wszelkich uczestników procesu budowlanego, bez uzyskania zgody Zamawiającego.

§ 8.

Warunki zapłaty

- Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 odbywać się będzie fakturami częściowymi na podstawie faktycznego procentowego zaawansowania robót wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych wynikającego z harmonogramu rzeczowo –finansowego, nie częściej niż raz w miesiącu.

- Pierwsza faktura może zostać wystawiona nie wcześniej jak po upływie jednego miesiąca od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

- Faktura końcowa wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 płatna będzie po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego z wykonawcą robót budowlanych, który zostanie spisany po wykonaniu robót budowlano-montażowych, usunięciu przez wykonawcę robót budowlanych usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, dokonaniu przez wykonawcę robót budowlanych rozruchu zamontowanych urządzeń, wykonaniem wszystkich wymaganych przepisami pomiarów, odbioru urządzeń dźwigowych przez Urząd Dozoru Technicznego (dalej UDT) oraz uzyskaniu decyzji zezwalającej na eksploatację zamontowanych urządzeń dźwigowych wydaną przez UDT oraz po dokonaniu przez wykonawcę robót budowlanych zgłoszenia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Państwowej Straży Pożarnej pod warunkiem, że organy te nie wniosą sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania w terminach określonych w prawie budowlanym..

- Do faktur Vat Wykonawca dołączy rozliczenie, z którego wynikało będzie procentowe zaawansowanie robót stanowiące podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia.

- Podstawą wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie prawidłowej, właściwej faktury VAT do sekretariatu Zamawiającego

- Termin zapłaty należności z faktury Wykonawcy ustala się na 30  dni od daty jej wystawienia.

- W razie dostarczenia nieprawidłowej faktury termin zapłaty biegnie od dostarczenia właściwej faktury korygującej.

- W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie należności w terminie, o którym mowa w ust. 7, Wykonawcy przysługiwać będą odsetki równe odsetkom ustawowym  w wysokości obliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Płatność wynagrodzenia  nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

- Za dzień płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu i pieczęci Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zbycie wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskania zgody podmiotu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 2011, poz. 217,), pod rygorem nieważności takiej czynności.

§ 9.

Odstąpienie od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął czynności wynikających z umowy bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14  dni,

- jeżeli pomimo, uprzednich 3-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego wyrażonych na piśmie, Wykonawca nie wykonuje obowiązków związanych z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- w innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.

            - Odstąpienie winno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia i skuteczne będzie w terminie 7 dni licząc od dnia jego dokonania.

            - W przypadkach podanych w ust. 1 Strony dokonują rozliczenia wyłącznie za czynności wykonane.

§ 10.

Odpowiedzialność odszkodowawcza.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za nienależyte wykonywanie umowy. Wykonawca odpowiada, jeżeli usługi objęte niniejszą umową mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność – ze względu na cel oznaczony w niniejszej umowie

- Zamawiający stwierdzając, iż Wykonawca nie wykonuje umowy w sposób należyty może:

  - żądać wykonywania umowy – świadczenia usług w sposób należyty, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie ustalonego terminu odstąpi od niniejszej umowy,

  - odstąpić od umowy, jeżeli uchybienia wykonawcy są istotne i uniemożliwiają realizację projektu

- Realizując obowiązki określone niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością oraz w sposób zabezpieczający interesy Zamawiającego związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego będącego przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi objętymi tym nadzorem.

§ 11.

Kary umowne.

            - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na rzecz zamawiającego w następujących przypadkach i wysokościach:

  - opóźnienia w wykonaniu jakiejkolwiek części przedmiotu umowy w terminie określonym w §5 umowy w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% wartości umowy brutto wskazanej w § 2 ust. 1;

  - braku uczestnictwa Wykonawcy w odbiorze lub próbie, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 1) lit. c) lit. qq), skutkującego opóźnionym odbiorem lub próbą  w wysokości 1% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% wartości umowy brutto wskazanej w § 2 ust. 1

  - w przypadku nieobecności inspektora nadzoru jakiejkolwiek z branż w naradach koordynacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) lit. c) lit. pp)  lub w odbiorze końcowym oraz przeglądach gwarancyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) lit. a)   w wysokości 1.000 zł brutto za każdą nieobecność;

  - w razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron w z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 ust.1,

  - w razie niewykonania Umowy przez Wykonawcę w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 ust.1,

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1.

- W przypadku gdyby u Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę powstała szkoda, której wartość przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 12.

Obowiązek informowania o zmianach organizacyjno-prawnych

            - W przypadku planowania przez Wykonawcę zmian organizacyjno-prawnych, tj. ewentualnego połączenia się z innym podmiotem gospodarczym, przekształcenia, podziału, wniesienia aportem przedsiębiorstwa Wykonawcy do innego podmiotu, bądź likwidacją jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą.

            - W przypadku określonym w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

§ 13.

Forma zmian umowy

            - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

            - Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zmiany umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, która wpływa na realizację niniejszej umowy oraz w innych przypadkach określonych w niniejszej umowie, Prawie zamówień publicznych i SIWZ,

§ 14.

Wybór prawa, prorogatio fori

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Budowlane i aktów wykonawczych do tych ustaw, Prawa zamówień publicznych, a ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.

Egzemplarze umowy

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA