                - EZ/215/24/2011 –wzór umowy

Zawarta w dniu ………………………….. w Krośnie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II 38-400 Krosno,

ul. Korczyńska 57,

wpisanym do KRS 0000014669, REGON 000308620, NIP 6842120222

reprezentowanym przez:

Dyrektora –  Mirosław Leśniewski, MBA

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

Firma: ……………………………

Siedziba: …………………………………

Wpisana do KRS.EDG………………………, REGON ………………, NIP ……………………..

reprezentowaną przez:

…………………………….

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano-remontowych istniejącej nawierzchni chodników, zewnętrznych elementów konstrukcyjnych schodów, poszerzenia placu manewrowego oraz wykonania daszków nad wejściem przy budynku poradni chorób zakaźnych, poradni i oddziału odwykowego (dawnego budynku warsztatów i zwierzętarni) w ramach inwestycji pod nazwą :dostosowanie budynku pod potrzeby Poradni Chorób Zakaźnych oraz Poradni i Oddziału Odwykowego”

- Roboty należy wykonać w oparciu o załącznik nr 5 do SIWZ, przeprowadzoną wizję lokalną oraz zgodnie ze  złożoną ofertą i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Terminy wykonania robót

- Termin rozpoczęcia robót objętych umową ustala się na dzień podpisania niniejszej umowy

- Termin przekazania Wykonawcy placu budowy nastąpi protokolarnie w dniu podpisania niniejszej umowy.

- Termin zakończenia robót objętych umową nastąpi w terminie nie dłuższym dwa miesiące licząc od dnia podpisania umowy

§ 3

Teren budowy, stosowane materiały

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi, zapewniając minimalne utrudnienie dla funkcjonowania szpitala, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz zasadami i przepisami BHP, przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami i z należytą starannością.

      - Zastosowane materiały powinny odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy – Prawo budowlane i projektu budowlanego.

      - Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów nowych - z wyłączeniem odcinka nr 20 określonego w załączniku nr 5 do SIWZ Kolorystyka użytych materiałów do uzgodnienia z Zamawiającym.

      - Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentów powinny być dołączone do dokumentacji powykonawczej przedstawionej Komisji Odbioru robót.

      - Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

      - Podczas prowadzenia wszelkich robót budowlano – remontowych należy uwzględnić specyfikę terenu, na którym będą one prowadzone oraz przebieg podziemnych instalacji urządzeń technicznych a w szczególności trasy przebiegu tunelu instalacyjnego. W razie ich uszkodzenia Wykonawca na własny koszt dokona stosownych napraw przywracając icj pierwotny stan

      - Transport materiałów budowlanych na miejsce prowadzonych robót remontowych oraz gruzu i materiałów pochodzących z odzysku z miejsca prowadzenia robót zapewni wykonawca środkami własnymi.

      - Na terenie prowadzonych robót mogą być składowane jedynie materiały wykorzystywane w bieżących pracach budowlano - montażowych. Składowanie materiałów pochodzących z odzysku (betonowych płyt chodnikowych i krawężników) oraz gruzu odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

      - Z upoważnienia Wykonawcy roboty prowadził będzie Kierownik Budowy - …………………………….

      - Wykonawca bezpośrednio po wykonaniu robót (nie później niż w terminie 3 dni) uporządkuje miejsca prowadzenia robót. W przypadku nie uporządkowania terenu Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych.

      - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za materiały i wyroby budowlane zgromadzone na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ich we własnym zakresie.

      - Wykonawca przeszkoli wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie urządzeń wymagających obsługi.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy

            - Ofertowe, ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy: 
……………….. zł netto (słownie: …………..) (z podatkiem VAT) …………… zł brutto (słownie: ………………….), zgodnie z złożoną ofertą.

            - Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia jest załącznik nr 5 do SIWZ, obowiązujące przepisy prawa oraz przeprowadzona wizja lokalna.

            - Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, niemożliwym do podwyższenia choćby rozmiar lub koszt realizacji zamówienia był niemożliwy do przewidzenia w momencie zawierania umowy (art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego).

§ 5

Warunki płatności

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia robót stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca dostarczy najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego dla Zamawiającego:

  - certyfikaty, atesty, świadectwa na materiały wbudowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

  - dokumentację powykonawczą podpisaną przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy posiadającego wymagane uprawnienia,

  - protokoły prób, pomiarów, sprawdzeń, rozruchów zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, Prawem Budowlanym i innymi wymogami branżowymi, normami i przepisami.

- Zamawiający odmówi dokonania odbioru, jeżeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych certyfikatów, atestów, aprobat technicznych na wbudowane materiały w przeddzień odbioru.

- Faktura VAT Wykonawcy wystawiona na podstawie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie płatna przez Zamawiającego w terminie do……dni (min.30) od daty jej dostarczenia do sekretariatu Zamawiającego,

- W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę termin płatności, o którym mowa w ust. 4, będzie liczony od dnia złożenia w sekretariacie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej.

- Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturach, jako odbiorca faktury.

- Jeżeli części świadczenia, za zgodą Zamawiającego, są realizowane przez Podwykonawców to Wykonawca jest zobowiązany przed udzieleniem zlecenia Podwykonawcy do podania Zamawiającemu na piśmie nazwy Podwykonawcy i zakresu robót zleconych Podwykonawcy.

- W przypadku nie udokumentowania rozliczenia się finansowego Wykonawcy z Podwykonawcą/ami, z kolejnych należności Wykonawcy, Zamawiający potrąci środki finansowe na rzecz ewentualnych roszczeń Podwykonawcy/ów do wysokości świadczenia umownego (KC art.6471§5).

§ 6

Gwarancja

    - Na wykonane roboty Wykonawca udziela ……(min.  3) lata gwarancji od dnia końcowego odbioru, wg zasad określonych w niniejszym paragrafie.

    - Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu gwarancji, o których mowa w ust. 1.

    - Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

    - W przypadku nie usunięcia wad fizycznych przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu,  Zamawiający zleci usunięcie wad fizycznych rzeczy osobom trzecim a kosztami obciąży Wykonawcę.

    - Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał usunięcia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robót wykonanych w ramach gwarancji.

    - Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Procedura przeprowadzania odbiorów

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, które możliwe są do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

      - W przypadku stwierdzenia poważnych usterek uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy nowy termin odbioru.

      - W przypadku stwierdzenia usterek umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy może dokonać odbioru  wraz ze sporządzeniem wykazu usterek  i terminem ich usunięcia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, które nie są możliwe do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

      - W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, a które to wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

      - W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, a które to wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, o których mowa w ust. 3 oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5  % wartości umowy wskazanej w § 4 za każdy dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł),

- w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 1 % wartości umowy wskazanej w § 4 za każdy dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł),

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% wartości umowy wskazanej w § 3 (nie mniejszej niż 20 zł.),

- w przypadku opóźnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lub nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2), przekraczającego 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych w sposób określony ust. 1 pkt 3).

- W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca karę umowną Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

§ 9

Możliwość odstąpienia od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 tydzień,

- Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- W innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty faktycznie wykonane,

  - protokolarnego przejęcia terenu budowy.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony,  z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 10

Wybór prawa polskiego

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i ustawę Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Prorogatio fori

- Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony starały będą się rozstrzygać polubownie.

- W przypadku braku porozumienia spory podlegają rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Egzemplarze umowy

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:										Wykonawca: