Wojewódzki Szpital Podkarpacki							Krosno, dn. 02.  maja  2011 r.

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

tel. 13-43-78-215, 13-43-78-227

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień

Dotyczy przetargu EZ/214/49/2011 Wykonanie przebudowy sieci pary w prali i kuchni Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego Im. Jana Pawła II w Krośnie

Pytanie nr 1

W związku z koniecznością zastosowania w powyższym zadaniu kilku rozprężaczy (tj. urządzeń podlegających UDT), których okres produkcji i otrzymania pozwolenia na eksploatację jest niezależny od Wykonawcy prosimy 
o odpowiedź, czy istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przedłuż termin realizacji zamówienia do 11 tygodni licząc od dnia podpisania umowy.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 11.05.2011 r., godziny pozostają te same.

Z poważaniem