EZ/214/12/2011

zawarta w dniu w Krośnie  pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II  38-400  Krosno, ul. Korczyńska 57,

wpisanym do KRS   0000014669,  REGON  000308620,   NIP  6842120222

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Mirosław Leśniewski, MBA

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

Firmą:

Siedziba:

wpisaną do

reprezentowaną przez:

Zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

W wyniku dokonania wyboru Wykonawcy w trybie zapytanie ofertowego – postępowanie poniżej 14 000 euro, została zawarta umowa o treści następującej..

§ 1.

Przedmiot umowy.

- Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki związane z pełnieniem Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) nad zadaniem:

    - Zaprojektowanie oraz przebudowa parkingu wraz z podaniem i wykonaniem rozwiązań komunikacyjnych w obrębie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

- Usługa objęta niniejszym postępowaniem musi być wykonana zgodnie z polskim prawem budowlanym, 
w szczególności z art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. r. 2006, poz. 156, nr  1118 – tekst jednolity, ze zm., dalej przywoływana jako „Prawo Budowlane”) wraz z przepisami wykonawczymi, Polskimi  Normami, warunkami uzgodnień 	oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę.

§ 2.

Obowiązki Wykonawcy.

Na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki:

- Na etapie realizacji zadania:

  - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego (wszystkich branż) nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz z zasadami działania inspektora nadzoru, a w szczególności:

    - Kontrola jakości wykonanych prac budowlano-montażowych, zgodności robót z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania,

    - Sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń,

    - Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót,

    - Kontrola jakości wykonanych prac,

    - Uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych,

    - Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,

    - Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji,

  - Zorganizowanie odbiorów częściowych i końcowego oraz protokólarne przekazanie Zleceniodawcy zrealizowanego zakresu przedsięwzięcia,

  - Bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji przedsięwzięcia, umożliwiającą Zamawiającemu sporządzenie wymaganej przepisami sprawozdawczości inwestycyjnej,

  - Sprawdzanie faktur pod względem zgodności z ustaleniami zawartymi w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

  - Prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji,

  - Odbiory techniczne - dokonywane przy współudziale Zamawiającego - wykonanych elementów budowy, odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych robót, instalacji, zamontowanych urządzeń i wyposażenia, które nie należą do kompetencji urzędów lub instytucji państwowych,

  - Uczestnictwo w naradach technicznych i koordynacyjnych na budowie oraz udział w pracach komisji związanych z budową,

  - Potwierdzenie wpisu kierownika budowy o zakończeniu robót w Dzienniku Budowy,

  - Wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego,

  - Udział w pracach komisji odbioru i przekazania obiektu do użytkowania,

  - Wystawienie świadectwa ukończenia robót (z ewentualnymi warunkami i zastrzeżeniami), rozpoczynającego okres gwarancyjny,

  - Nadzorowanie usuwania protokolarnie stwierdzonych usterek,

  - Przygotowanie wymaganych i niezbędnych dokumentów i zezwoleń na eksploatację,

  - Rozliczenie końcowe inwestycji.

  - Przyjmowanie i opiniowanie ewentualnych wniosków Wykonawcy robót budowlanych dotyczących zmian w zawartej umowie dotyczących terminu realizacji umowy lub  konieczności wykonania robót dodatkowych z przedłożeniem ich do akceptacji Zamawiającemu oraz sporządzanie protokołów  konieczności wykonania robót dodatkowych.

  - Niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość i koszty oraz poprawność wykonania robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej.

  - Zapewnienie obecności na terenie budowy inspektora nadzoru, co najmniej 2 dni w każdym tygodniu,

  - Zapewnienie przyjazdu wezwanego inspektora nadzoru w czasie do 24  godzin od telefonicznego wezwania, a przypadkach awaryjnych ( zdarzenia na budowie zagrażające bezpieczeństwu, zagrożenia związanie z naruszeniem konstrukcji remontowanych budynków)  do 4 godzin.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego.

            - Zamawiający przekaże Wykonawcy istotne informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty w zakresie  niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

            - W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego – uzgodnionych wcześniej przez strony w formie  pisemnych uzgodnień – terminów dostarczenia danych określonych w ust. 1, lub gdy dostarczone dane będą niepełne lub wadliwe, Wykonawca ma prawo żądać zmiany terminów wykonania przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego części.

            - W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

1) udzielenia Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienia w terminie 7 dni 		liczonych od dnia  otrzymania tego wystąpienia,

2) współdziałania w celu realizacji przedmiotu zamówienia spełniającego cele 	określone w niniejszej 	umowie.

4. 	Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4.

Termin realizacji umowy.

- Umowa obowiązuje do dnia –  5 miesięcy  od dnia podpisania niniejszej umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania niniejszej umowy w przypadku 	przedłużenia się terminu wykonania robót  budowlanych

§ 5.

Zakres umocowania Wykonawcy do reprezentacji Zamawiającego.

- Wykonawca pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego tylko w zakresie pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego rozszerzonego o zakres obowiązków zawartych w niniejszej umowie.

- W ramach tych czynności Wykonawca w szczególności nie jest upoważniony do:

- zaciągania zobowiązań,

- zwalniania z zobowiązań,

- zawierania umów,

- zmieniania umów,

- zlecania robót dodatkowych

wobec wszelkich uczestników procesu budowlanego, bez uzyskania zgody Zamawiającego.

§ 6.

Pozostałe obowiązki Wykonawcy.

Sprawując obowiązki wynikające z niniejszej umowy Wykonawca:

- Powoła inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w zadaniu, ze wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

- Powiadomi Zamawiającego na piśmie podając w terminie 3 dni od daty powołania inspektorów nadzoru:

  - dane osobowe,

  - zakres umocowania,

  - oświadczenie o podjęciu się obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego,

  - kopie uprawnień poświadczone za zgodność przez Wykonawcę.

- Zapewni skuteczność nadzoru inwestorskiego, dokonując w każdym czasie kontroli jakości wykonywanych robót, materiałów, maszyn i urządzeń zabudowanych oraz postępu robót.

- Wykonawca wypełnia obowiązki i działa w ramach umocowania określonego przez Zamawiającego, w umowie zawartej pomiędzy  Zamawiającym  a Wykonawcą, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy „Prawo budowlane” i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

- W wypadku, gdy niezbędne jest podjęcie decyzji wykraczających poza zakres uprawnień Wykonawcy, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem wypadków wyraźnie stwierdzonych w umowie. Wykonawca nie ma prawa zwolnienia wykonawcy robót budowlanych z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dokumentów umownych.

- Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego odbywa się wg przepisów Prawa Budowlanego.

- Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonawcy robót budowlanych powinny mieć formę pisemną.

- Jeżeli jednak w określonych okolicznościach inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, to wykonawca robót budowlanych powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego w takiej sytuacji wystawia pisemne potwierdzenie polecenia w ciągu 24 godzin.

- Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego nie mogą naruszać zakresu praw i obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z ustawy „Prawo Budowlane” i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

§ 7.

Wynagrodzenie Wykonawcy.

            - Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie czynności objętych niniejszą umową ustala się w wysokości zł. netto (słownie :), tj. zł brutto (słownie: groszy )

            - Ustala się termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na 30 dni od dnia dostarczenia do sekretariatu Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

            - Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie faktury VAT do sekretariatu Zamawiającego

            - Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

            - Faktura VAT może zostać wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu końcowego protokolarnego odbioru robót budowlanych

§ 8.

Odstąpienie od umowy.

            - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących 	przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął działań bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 21 dni,

- jeżeli pomimo, uprzednich 3-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego wyrażonych na piśmie, Wykonawca nie wykonuje obowiązków związanych z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

            - Odstąpienie winno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia.

            - W przypadkach podanych w ust. 1 Strony dokonują rozliczenia wyłącznie za czynności wykonane.

§ 9.

Odpowiedzialność odszkodowawcza.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za nienależyte wykonywanie umowy. Wykonawca odpowiada, jeżeli usługi objęte niniejszą umową mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność – ze względu na cel oznaczony w niniejszej umowie.

- Zamawiający stwierdzając, iż Wykonawca nie wykonuje umowy w sposób należyty może:

  - żądać wykonywania umowy – świadczenia usług  w sposób należyty, wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie ustalonego terminu odstąpi od niniejszej umowy,

  - żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy

  - odstąpić od umowy, jeżeli uchybienia wykonawcy są istotne i uniemożliwiają realizację projektu

- Realizując obowiązki określone niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością oraz w sposób zabezpieczający interesy Zamawiającego związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego będącego przedmiotem niniejszej umowy

§ 10.

Kary umowne.

            - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na rzecz zamawiającego w następujących przypadkach i wysokościach:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości umowy wskazanej w § 7 (nie mniej niż 20 zł) za każdy dzień opóźnienia,

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10 % wartości umowy wskazanej w § 7 (nie mniej niż 20 zł),

- w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 20% wartości umowy wskazanej w § 7 (nie mniej niż 20 zł), za każdy dzień opóźnienia.

- w przypadku opóźnienia o którym mowa w pkt 1) przekraczającego 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych w sposób określony w lit  a)

2. W przypadku gdyby u Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę powstała szkoda, której wartość przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11

Zakaz zbywania wierzytelności

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 12

Obowiązek informowania o zmianach organizacyjno-prawnych

            - W przypadku planowania przez Wykonawcę zmian organizacyjno-prawnych, tj. ewentualnego połączenia się z innym podmiotem gospodarczym, bądź likwidacją jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą.

            - W przypadku określonym w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

§ 13

Forma zmian umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Wybór prawa, prorogatio fori

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Budowlane i aktów wykonawczych do tych ustaw, a ewentualne spory  mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy  rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 15

Egzemplarze umowy

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA