EZ/215/124/2013

Zawarta w dniu………………….. w Krośnie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

wpisanym do KRS 0000014669, REGON 000308620, NIP 6842120222

reprezentowanym przez:

Dyrektor - dr inż. Piotr Lenik

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania:   Budowa  budynku Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OIOM) oraz Centralną Sterylizatornią  - etap III - w oparciu o istniejącą dokumentację projektową w ramach zadania inwestycyjnego “Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie“.

- III etap budowy budynku bloku operacyjnego z OIOM (OAiIT) i Centralną Sterylizatornią obejmuje roboty budowlano-montażowe, instalacyjne, roboty wykończeniowe, zakup, dostawa i montaż urządzeń technicznych (w tym m.in. centrali wentylacyjnej), wyposażenia trwale związanego z budynkiem dla zespołu konferencyjnego znajdującego się na poziomie -6,60 ww. budynku składającego się z:

- Pomieszczenie 0.05- WC męski,

- Pomieszczenie 0.06 – WC niepełnosprawnych

- Pomieszczenie 0.04  WC damski,

- Pomieszczenie 0.07- Szatnia

- Pomieszczenie 0.03 – Zaplecze

- Pomieszczenie 0.02 – Hol

- Pomieszczenie 0.08 – Sala konferencyjna

- Pomieszczenie 0.09 – Zaplecze

- W ramach tego zamówienia Wykonawca winien wykonać również roboty opisane w dokumentacji projektowej, załącznikach nr 8 oraz 9 do SIWZ oraz wszelkie inne prace w innych pomieszczeniach (np. w wentylatorni), jak i w budynku i jego obrębie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wykańczanych w etapie III pomieszczeń.

- Po zakończeniu robót Wykonawca dokona, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, zgłoszenia o zakończeniu robót i zamiarze przystąpienia do użytkowania pomieszczeń w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej a następnie złoży do Nadzoru Budowlanego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy.

- Dokumentami, które opisują szczegółowo przedmiot umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - SIWZ) wraz z załącznikami w tym zwłaszcza:

- Załącznik nr 13 – dokumentacja projektowa

- Załącznik nr 8 - Zakres prac koniecznych do wykonania w ramach budowy budynku bloku operacyjnego z OIOM (OAiIT) oraz Centralną Sterylizatornią – etap III – część opisowa

- Załącznik nr 9 – Zakres prac koniecznych do wykonania w ramach budowy budynku bloku operacyjnego z OIOM (OAiIT) oraz Centralną Sterylizatornią – etap III – część graficzna

- Projekty budowlane.

- Projekty wykonawcze wraz z rewizjami

- Przedmiar robót  /pełni jedynie funkcję pomocniczą/

§ 2

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym jest mowa w § 1 niniejszej umowy w terminach:

  - Termin rozpoczęcia  przedmiotu umowy - w dniu zawarcia niniejszej umowy.

  - Termin zakończenia  przedmiotu  umowy  - 60 dni  od dnia zawarcia niniejszej umowy

  - Poprzez termin zakończenia przedmiotu umowy, o którym jest mowa w pkt. 2, uważa się termin, w którym Wykonawca winien zakończyć roboty budowlano –instalacyjne i zgłosić je do odbioru.

  - Po dokonaniu odbioru wykonanych robót budowlanych zakończonego spisaniem protokołu odbioru wykonanych prac, Wykonawca dokona zawiadomienia o zakończeniu robót i zamiarze przystąpienia do użytkowania pomieszczeń w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej a następnie złoży do Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakończeniu robót budowlano montażowych zgodnie z art. 54  Prawo Budowlane.

  - Zmiana terminu wykonania zamówienia będzie możliwa jedynie za zgodą obu stron, przy zachowaniu warunków zmian umowy określonych w SIWZ w paragrafie 17.

  - Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni od dnia zawarcia      umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 siłami własnymi, zapewniając minimalne utrudnienie dla funkcjonowania szpitala, zgodnie z dokumentacją projektową, załącznikiem nr 8 oraz nr 9 do SIWZ, wymaganiami zawartymi w SIWZ, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności przepisami ochrony ppoż., techniczno – budowlanymi, BHP, normami oraz zasadami, przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami i z należytą starannością,

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się dokumentacją projektową, oraz dokonał wizji lokalnej i nie wnosi zastrzeżeń, co do przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że jest świadom tego, że załączony do specyfikacji przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy, który może być wykorzystany do skalkulowania oferty cenowej  przy równoczesnym odbyciu starannej wizji lokalnej oraz uwzględnieniu pozostałych robót koniecznych do wykonania nie ujętych w przedmiarze a opisanych w SIWZ (zwłaszcza w załączniku nr 8 oraz nr 9 do SIWZ).

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Wszystkie zamontowane urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty. Kserokopie tych dokumentów powinny być dołączone do dokumentacji powykonawczej i przekazane firmie sprawującej nadzór inwestorski celem sprawdzenia.

- Zastosowane materiały powinny odpowiadać warunkom określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane umożliwiając zaprojektowanym i wykonanym obiektom spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane.

- Zastosowane materiały winny posiadać właściwości takie same jak zastosowane w etapie I i II.

- Dla zapewnienia długotrwałej i bezawaryjnej eksploatacji aparatury, urządzeń i osprzętu oraz ich kompatybilności z wykonanymi w etapie I  oraz etapie II instalacjami, należy zastosować urządzenia, aparaturę i osprzęt kompatybilne z tymi zamontowanymi w I etapie oraz etapie II przy uwzględnieniu postępu technologicznego.

- Na terenie budowy Wykonawca składował będzie tylko materiały i urządzenia niezbędne do bieżących prac budowlanych.

- Warunkiem realizacji inwestycji przez cały okres jej trwania jest nieprzerwana, ciągła, bez postojów i utrudnień praca Szpitala przy zapewnieniu istniejącej struktury i zapewnieniu kontynuowania niezmniejszonego zakresu świadczeń medycznych. Warunki realizacji inwestycji, o których mowa w niniejszym punkcie mogą zostać czasowo zmodyfikowane za uprzednią zgodą Zamawiającego.

- Prowadzone roboty będą odbywać się na ruchu (w tym m.in. w okresie realizacji etapu III będą świadczone usługi w pomieszczeniach oddawanych w etapie I oraz II) , w związku z czym Wykonawca zobowiązuje się tak prowadzić swoje prace, aby wykluczyć konieczność wyłączania mediów w budynku z uwagi na charakter  świadczonych w nim usług..

- Wszelkie wyłączenia instalacji zasilających w media pomieszczenia objęte przedmiotem zamówienia wykonywane będą przez pracowników Zamawiającego.

- Z upoważnienia Wykonawcy roboty prowadził będzie Kierownik Budowy –  ……………… posiadający uprawnienia bez ograniczeń w specjalności budowlanej.

- Wykonawca powoła kierowników robót branżowych posiadających wymagane uprawnienia we wszystkich branżach  niezbędnych do realizacji zadania objętego nadzorem tj.  budowlanej, sanitarnej, elektrycznej - zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

- Zmiana kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych w trakcie prowadzenia robót budowlanych może nastąpić przy zachowaniu wymagań, o których jest mowa w ust. 12 oraz 13 oraz 
w SIWZ,  za zgodą  Zamawiającego i winna mieć formę pisemną.

- Wykonawca bezpośrednio po wykonaniu robót (nie później niż w terminie 3 dni) uporządkuje miejsca prowadzenia robót. W przypadku nie uporządkowania terenu Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych

- Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

- Wykonawca przeszkoli wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie urządzeń wymagających obsługi.

- Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym wydzieli teren na potrzeby swojego zaplecza budowy, ogrodzi plac budowy oraz zorganizuje tymczasową organizacją ruchu w obrębie zaplecza i placu budowy.

§ 4

  - Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………….... zł netto (słownie: …………………………………………….), plus należny podatek VAT w wysokości …………………………………., co daje kwotę brutto ……………………………….   (słownie:  ………………………………………………………………….).

  - Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty (art. 632 Kodeksu Cywilnego).

  - Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 4 ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty wynikające z dokumentów i danych udostępnionych przez Zamawiającego, przeprowadzonej wizji lokalnej oraz oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi warunkami i okolicznościami na placu budowy  mającymi wpływ na finansową, rzeczową i terminową realizację zadania inwestycyjnego.

  - Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót, które można było przewidzieć, obciąża wyłącznie Wykonawcę, który nie może – z tytułu ewentualnego zwiększenia ilości robót – żądać od Zamawiającego zwiększenia wynagrodzenia.

  - Rozliczenie za pobrane w trakcie wykonywania robót media, realizowane będzie w formie ryczałtu   w wysokości :    500 zł   /netto/ + obowiązująca stawka podatku VAT  za każdy rozpoczęty miesiąc pobranych mediów.

  - Powstałe w trakcie prowadzonej budowy odpady Wykonawca usunie z terenu budowy na własny koszt.

§ 5

- Rozliczenie za wykonanie  przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo fakturą.

- Wykonawca może wystawić fakturę i złożyć ją w sekretariacie Zamawiającego nie wcześniej niż po podpisaniu przez wszystkie strony procesu budowlanego  tj. Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych oraz po upływie 30 dni licząc od dnia złożenia  do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy jeżeli właściwy organ nie wniesie sprzeciwu zgodnie z art. 54  ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą za roboty budowlane pisemnego oświadczenia Podwykonawców, których wierzytelności  są częścią składową wystawionej faktury, o otrzymaniu zapłaty przez tych Podwykonawców. W przypadku niedostarczenia wraz z fakturą przez Wykonawcę powyższego oświadczenia Zamawiający zatrzyma  płatność faktury do czasu otrzymania tego oświadczenia. W przypadku braku podwykonawców, Wykonawca dołączy do faktury pisemne oświadczenie, iż nie posiada żadnych podwykonawców i wszystkie prace zostały wykonane siłami własnymi.

- Podstawą wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie prawidłowej faktury VAT do sekretariatu Zamawiającego.

- Termin zapłaty należności z faktury Wykonawcy ustala się na ….(min. 30 dni) od daty dostarczenia faktury do sekretariatu Zamawiającego. W razie dostarczenia nieprawidłowej faktury termin zapłaty biegnie od dostarczenia właściwej faktury korygującej.

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za dzień płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu i pieczęci Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zbycie wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskania zgody podmiotu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217), pod rygorem nieważności takiej czynności.

§  6

- Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania umowy do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. Suma ubezpieczenia będzie nie niższa niż wartość zamówienia.

- Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność m.in. za:

      - szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających na terenie budowy,

      - szkody wynikające ze zniszczenia obiektów oraz ze zniszczenia i/lub kradzieży materiałów, sprzętu i innego mienia związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

      - szkody wynikające ze zniszczenia i/lub kradzieży własności osób trzecich spowodowane zaniedbaniem Wykonawcy.

- W przypadku, gdy u Zamawiającego lub osób trzecich powstała szkoda przewyższająca sumę ubezpieczenia lub nie została pokryta z ubezpieczenia, Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego od Wykonawcy.

- Jeżeli polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy, Wykonawca złoży oświadczenie o przedłużeniu polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na cały okres realizacji niniejszego zamówienia i będzie przedłużał ubezpieczenie w sposób ciągły, do zakończenia realizacji inwestycji.

- Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego wymagane ubezpieczenie, o którym mowa 
w ust.1 oraz ewentualne oświadczenie (ust. 4) winny być doręczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dowód zapłacenia składek ubezpieczeniowych dot. ubezpieczenia wyszczególnionego w ust. 1.

§ 7

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela  3 lata gwarancji od dnia bezusterkowego końcowego odbioru na cały zakres realizacji inwestycji, wg zasad określonych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca dokona w okresie sześciu miesięcy od dnia odbioru końcowego inwestycji pierwszego przeglądu gwarancyjnego w obecności inspektorów nadzoru i Zamawiającego.

- Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane urządzenia na okres 3 lat. Okres gwarancji na zamontowane urządzenia biegnie od dnia protokolarnego odbioru końcowego. Koszty przeglądów serwisowych (wraz z materiałami eksploatacyjnymi) wymaganych przez producentów urządzeń w okresie trwania gwarancji ponosi Wykonawca. Zgłoszeń serwisowych dokonuje Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 1.

- Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku urządzeń istotnych dla utrzymania ciągłości zasilania Zamawiającego w media termin ten ulega skróceniu do 24 godzin. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu na usunięcie usterek jedynie w uzasadnionych przypadkach, kiedy to usunięcie usterek w wyznaczonym terminie według oceny Zamawiającego jest niemożliwe.

- W przypadku nie usunięcia wad fizycznych przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu, Zamawiający zleci usunięcie wad fizycznych rzeczy osobom trzecim, a kosztami obciąży Wykonawcę. Koszt usunięcia wad Zamawiający będzie pokrywał z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał usunięcia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robót wykonanych w ramach gwarancji.

- Do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się używać tylko oryginalnych i nowych elementów.

- Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 8

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj.  ……………………………..

- Kwota zabezpieczenia, w części w jakiej nie została przeznaczona na pokrycie roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy, zostanie Wykonawcy zwrócona w następujący sposób:

  - 70%  kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona  w terminie 60 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlano-instalacyjnych.

  - 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie udzielonego przez Wykonawcę okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości .

§9

- Stosownie do  art. 647' Kodeksu  cywilnego Wykonawca ma prawo przy wykonywaniu niniejszej  umowy posługiwać się podwykonawcami.

- O zamiarze posłużenia się podwykonawcą oraz o zakresie robót, jaki ma zostać przekazany do realizacji podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo poinformować Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych przed zamierzonym terminem zawarcia umowy z podwykonawcą.

- W związku z solidarną odpowiedzialnością Wykonawcy i zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców – Wykonawca oświadcza, że będzie terminowo regulował wszelkie należności na rzecz podwykonawców nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną z tego tytułu.

- Zamawiający w przypadku narażenia go na solidarną odpowiedzialność, o której mowa w pkt 3 może zażądać od Wykonawcy pokrycia poniesionych strat.

- Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty wykonane przez Podwykonawcę wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu wymaganych należności.

- Jeżeli najpóźniej na dzień terminu odbioru końcowego Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę lub zabezpieczeniu należnych tym podwykonawcom kwot z tytułu wykonania zleconych im robót (w formie gwarancji bankowej zapłaty),  Zamawiający wstrzyma wypłatę wszelkich kwot na rzecz Wykonawcy  do czasu uregulowania należności Wykonawcy wobec swoich podwykonawców lub dostarczenia Zamawiającemu bankowej gwarancji zapłaty.

- W sytuacji niedostarczenia przez Wykonawcę ww. dokumentów Wykonawcy nie przysługują odsetki 
z tytułu przekroczenia terminu płatności.

- Zamawiający w sytuacji, o której mowa w pkt 6 może bez udziału Wykonawcy podjąć z Podwykonawcami negocjacje w sprawie zapłaty należnych im kwot, pomniejszając w ten sposób swoje należności wobec Wykonawcy.

- Wynagrodzenie za roboty należne Podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie za wykonanie robót.

- Wykonawca niezależnie od warunków umowy z Podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie Podwykonawców tak, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 10

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Wykonawca dostarczy najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem czynności odbioru końcowego dla Zamawiającego:

  - Dziennik budowy

  - certyfikaty, atesty, świadectwa na materiały użyte w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, instrukcje ruchowe i eksploatacyjne zawierające schematy, czynności w układzie normalnej pracy i w stanie awaryjnym,

  - kompletną dokumentację powykonawczą zatwierdzoną przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy posiadającego wymagane uprawnienia,

  - protokoły prób, pomiarów, sprawdzeń, rozruchów zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, Prawem Budowlanym i innymi wymogami branżowymi, normami i przepisami.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, które możliwe są do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - w przypadku stwierdzenia poważnych usterek uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy nowy termin odbioru lub dokonać odbioru przedmiotu umowy wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie usterek.

  - w przypadku stwierdzenia usterek umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy może dokonać odbioru  wraz ze sporządzeniem wykazu usterek  i terminem ich usunięcia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, które nie są możliwe do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, a które to wady nie uniemożliwiają   użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio   wynagrodzenie Wykonawcy,

  - W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, a które to wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, o których mowa w pkt 4 oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 11

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

  - za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto wskazanej w § 4 pkt 1  (łączne wynagrodzenie ryczałtowe) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł),

  - w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 4 pkt 1(łączne wynagrodzenie ryczałtowe) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł),

  - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% wartości umowy brutto wskazanej w § 4 pkt 1 (łączne wynagrodzenie ryczałtowe)  (nie mniejszej niż 20 zł.),

- W przypadku opóźnienia, o którym mowa w ust. 1 lit. a) lub ust. 1 lit. b)  przekraczającego 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych w sposób określony w ust. 1 lit. c).

- Kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. a) i b) tj. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, będzie naliczana maksymalnie do 14 dni, w przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 14 dni Zamawiający naliczy wyłącznie karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 lit. c).

- W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca karę umowną Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa w  § 4.

§ 12

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 tydzień,

  - Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie 
z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

  - W innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni licząc od momentu dowiedzenia się  przez Zamawiającego o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

- Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty faktycznie wykonane,

  - protokolarnego przejęcia terenu budowy.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony,  z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 13

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za materiały i wyroby budowlane zgromadzone na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ich we własnym zakresie.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy prawa polskiego 
w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, a ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 15

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJĄCY          				                                                        WYKONAWCA